| ГОРНО-АЛТАЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ |  | ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ ДЕПУТАТТАР СОВЕДИ |
| --- | --- | --- |
| РЕШЕНИЕ |  | ЧЕЧИМ |

25 февраля 2016 года № 28-4

О внесении изменений в решение Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 26 января 2012 г. № 45-2 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Горно-Алтайск» на период с 2012 г. по 2029 г.»

В целях корректировки расходов по программным мероприятиям и усовершенствования механизма реализации программы, в соответствии с частью 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 8, 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь требованиями к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 502, пунктом 4 части 1 статьи 28, статьей 45 Устава муниципального образования «Город Горно-Алтайск», принятого постановлением Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 29 августа 2013 года № 12-3,

Горно-Алтайский городской Совет депутатов Р Е Ш И Л :

1. Внести в решение Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 26 января 2012 г. № 45-2 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Горно-Алтайск» на период с 2012 г. по 2029 г.» следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «(Тулебаев А.Р.)» исключить;

2) в Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Горно-Алтайск» на период с 2012 по 2029 г:

- позицию «Объем требуемых капитальных вложений» паспорта Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Горно-Алтайск» на период с 2012 г. по 2029 г. изложить в следующей редакции:

«

| Объем требуемых капитальных вложений | Всего за счет всех источников 2464,5161* млн. руб., в том числе: средства федерального бюджета 961,631 млн. руб. * средства республиканского бюджета Республики Алтай 680,62413 млн. руб. * средства бюджета муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 436,64296 млн. руб. * средства инвесторов 111,5986 млн. руб. * средства населения (инвестиционная надбавка к тарифу) 274,8511 млн. руб. -------------------------------- <*> Справочно: при наличии средств. |
| --- | --- |

»;

- раздел V изложить в следующей редакции:

«раздел V. Перечень мероприятий и целевые показатели Программы

Сводный перечень инвестиционных проектов приведен в таблицах 30-33/2 пункте 7.6. Перечень инвестиционных проектов по отдельным ресурсоснабжающих подотраслям коммунального хозяйства представлен в пунктах 5.1-5.5.

5.1. Перечень мероприятий и целевые показатели развития электроснабжения

Таблица 5

| Проект | Необходимые капитальные затраты тыс. руб. | Срок реализации проекта | Ожидаемые эффекты | Сроки получения эффектов | Простой срок окупаемости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проекты, направленные на качественное и бесперебойное обеспечение электроснабжения новых объектов капитального строительства, а также проекты, направленные на повышение надежности электроснабжения и качества коммунального ресурса |
| 1. Строительство ЛЭП-10 кВ от РП «Сигнал» до РП-2 | 30257 | 2013 | Надежность энергоснабжения | 2014 | 10 |
| 2. Переключение электроснабжения жилой застройки микрорайона «Солнечный» к сетям МУП «Горэлектросети» | 3670 | 2013 | Надежность энергоснабжения | 2014 | 5 |
| 3. Присоединение многоквартирного жилого дома по ул. Алтайская 3/1 к сетям МУП «Горэлектросети» | 1141 | 2012 | Надежность энергоснабжения | 2013 | 5 |
| 4. Строительство РТП «Алферово» 110/10кВ МРСК Сибири | 350000 | 2017 | Закольцовка системы энергоснабжения, повышение уровня надежности энергоснабжения | 2018 | 15 |
| 5. Капитальный ремонт КТП №154, №86 в г. Горно-Алтайске | 495 | 2013 | Надежность энергоснабжения | 2014 | 10 |
| 6. Реконструкция наружного электроосвещения ул. Ленина от №55 до №193 в г. Горно-Алтайске | 1 655 | 2012 | Надежность энергоснабжения | 2013 | 10 |
| 7. Строительство КТПК10/0,4-250 для электроснабжения ул. Новоселов, Дачная Фрунзе в г. Горно-Алтайске | 426,3 | 2012 | Надежность энергоснабжения | 2013 | 10 |
| 8. Строительство линии наружного освещения проспекта Коммунистического от остановки Трактовая до границ г. Горно-Алтайска | 1067,0 | 2013 | Надежность энергоснабжения | 2014 | 10 |
| 9. Строительство сетей электроснабжения жилой застройки по ул. Столбовая, ул. Грибная в г. Горно-Алтайске | 1860,63 | 2013-2017 | Надежность энергоснабжения | 2017 | 2 |
| 10. Строительство сетей электроснабжения жилой застройки в районе Заимки 20 га. в г. Горно-Алтайске | 3716,9 | 2011-2013 | Надежность энергоснабжения | 2015 | 10 |
| 11. Строительство сетей электроснабжения ул. Юбилейная в г. Горно-Алтайске | 1072,2 | 2013-2015 | Надежность энергоснабжения | 2015 | 10 |
| 12. Строительство сетей электроснабжения жилой застройки по ул. Кленовая, пер. Кленовый в г. Горно-Алтайске | 5733,58 | 2014-2016 | Надежность энергоснабжения | 2016 | 10 |
| 13. Строительство сетей электроснабжения жилой застройки в районе Заимка 26 га в г. Горно-Алтайске | 9708,31 | 2015-2017 | Надежность энергоснабжения | 2017 | 10 |
| 14. Строительство сетей электроснабжения жилой застройки в районе ул. А.М.Гоман в г. Горно-Алтайске | 2333,17 | 2014-2016 | Надежность энергоснабжения | 2016 | 10 |
| 15. Строительство сетей электроснабжения жилой застройки микрорайона «Чкаловский лог» в г.Горно-Алтайске | 20366,83 | 2011-2017 | Надежность энергоснабжения | 2017 | 10 |
| 16. Строительство сетей электроснабжения жилой застройки микрорайона Заимка 45 га «Яблоневый сад» в г.Горно-Алтайске | 23056,16 | 2011-2017 | Надежность энергоснабжения | 2017 | 10 |
| 17. Строительство сетей электроснабжения жилой застройки по ул. Абрикосовая, ул. Виноградная в г. Горно-Алтайске | 3351,55 | 2014-2016 | Надежность энергоснабжения | 2016 | 10 |
| 18. Строительство сети электроснабжения жилой застройки в районе ул.Хвойной в г.Горно-Алтайске | 6978,1 | 2016-2019 | Надежность энергоснабжения | 2019 | 10 |
| 19. Строительство сетей электроснабжения в районе «Чкаловский лог» площадью 6 га в г.Горно-Алтайске | 8101,6 | 2016-2019 | Надежность энергоснабжения | 2019 | 10 |
| 20. Строительство сети электроснабжения жилой застройки микрорайона «Бочкаревка» | 1566,0 | 2013-2014 | Надежность энергоснабжения | 2014 | 10 |
| 21. Капитальный ремонт линий электропередачи в районе р. Майма в г.Горно-Алтайске | 500,0 | 2016 | Надежность энергоснабжения | 2017 | 10 |
| Проекты, направленные на повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав систему электроснабжения, а также проекты, предусмотренные программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| 22. Реконструкция РП-4 «Университет» | 8000 | 2016 | повышения энергетической эффективности | 2016 | 5 |
| 23. Реконструкция ВЛ-10кВЛ-1-26, РТП-1 «Сигнал»-ТП-85 | 8160 | 2017 | повышения энергетической эффективности | 2018 | 5 |
| 24. Реконструкция РП-3 | 8000 | 2015 | повышения энергетической эффективности | 2016 | 5 |
| 25. Реконструкция ВЛ-10, ВЛ-0,4 в районе ул. Колхозная, ул.Трофимова в г.Горно-Алтайске | 3544 | 2012 | повышения энергетической эффективности | 2013 | 5 |
| 26. Капитальный ремонт линий электроснабжения по ул. Барнаульская, ул.Долгих, ул. Шелковичная в г.Горно-Алтайске | 3348 | 2012 | повышения энергетической эффективности | 2013 | 5 |
| 27. Капитальный ремонт линий электроснабжения по ул. Западная в г.Горно-Алтайске | 7785 | 2012 | повышения энергетической эффективности | 2013 | 5 |
| 28. Реконструкция электроснабжения жилого микрорайона «Баят» в г. Горно-Алтайске. РП-4 в/з «Улалушенский» (КЛ по пер. Каргужскому) | 7325 | 2012 | повышения энергетической эффективности | 2013 | 5 |
| 29. Модернизация парка приборов учета в промышленном и бытовом секторах | 36000 | 2020 | Сокращение не учтенных потерь и рисков несанкционированного подключения | 2021 | 4 |
| 30. Замена уличных светильников уличного освещения на светильники с натриевыми лампами | 5400 | 2013 | Снижение ДТП в г. Горно-Алтайске | 2014 | 2 |
| 31. Замена трансформаторов перегруженных или близких к перегрузке | 400 | 2013 | повышения энергетической эффективности | 2014 | 5 |

# Проект 1. Строительство ЛЭП-10 кВ от РП «Сигнал» до РП-2.

Краткое описание проекта. Строительство линий электропередач 10 кВ от распределительной подстанции «Сигнал» до распределительной подстанции №2.

Цель проекта:

- удовлетворение растущего спроса рынка электроэнергии;

- электрификация объектов жилищно-промышленной застройки муниципального образования;

- обеспечение электроснабжения города по 2 категории надежности;

- снижение технологических потерь  электроэнергии;

- подключение вновь вводимых  в эксплуатацию домов.

Проект 2. Переключение электроснабжения жилой застройки микрорайона "Солнечный" к сетям МУП "Городские электрические сети".

Краткое описание проекта. Переключение электроснабжения жилой застройки микрорайона «Солнечный» к сетям МУП «Горэлектросети».

Цель проекта:

- удовлетворение растущего спроса рынка электроэнергии;

- электрификация объектов жилищно-промышленной застройки муниципального образования;

- обеспечение электроснабжения города по 2 категории надежности;

- снижение технологических потерь  электроэнергии;

подключение вновь вводимых  в эксплуатацию домов.

Проект 3. Присоединение многоквартирного жилого дома по ул. Алтайская 3/1 к сетям МУП «Горэлектросети».

Краткое описание проекта: Присоединение многоквартирного жилого дома по ул. Алтайская 3/1 к сетям МУП «Горэлектросети».

Цель проекта:

- удовлетворение растущего спроса рынка электроэнергии;

- электрификация объектов жилищно-промышленной застройки муниципального образования;

- обеспечение электроснабжения города по 2 категории надежности;

- снижение технологических потерь  электроэнергии;

подключение вновь вводимых  в эксплуатацию домов.

Проект 4. Строительство РТП «Алферово» 110/10кВ.

- краткое описание проекта;

Строительство РТП «Алферово» 110/10кВ  МРСК Сибири

- цель проекта

- удовлетворение растущего спроса рынка электроэнергии;

- электрификация объектов жилищно-промышленной застройки муниципального образования;

- обеспечение электроснабжения города по 2 категории надежности;

- снижение технологических потерь  электроэнергии;

подключение вновь вводимых  в эксплуатацию домов;

- технические параметры проекта;

Строительство Распределительно Трансформаторной Подстанции «Алферово»110/10кВ, стоимость проекта 350000 тыс. руб.

Проект 5. Капитальный ремонт КТП № 154, № 86 в г. Горно-Алтайске.

краткое описание проекта:

Капитальный ремонт КТП № 154, № 86 в г. Горно-Алтайске.

- цель проекта

- обеспечение электроснабжения города по 2 категории надежности;

- снижение технологических потерь электроэнергии;

- технические параметры проекта;

Капитальный ремонт КТП № 154, № 86 в г. Горно-Алтайске, стоимость проекта 495,0 тыс. руб.

Проект 6. Реконструкция наружного электроосвещения ул. Ленина от №55 до 193в г. Горно-Алтайске;

- краткое описание проекта:

- Реконструкция наружного электроосвещения ул. Ленина от №55 до 193в г. Горно-Алтайске;

- цель проекта

- обеспечение электроснабжения города по 2 категории надежности;

- снижение технологических потерь электроэнергии;

- технические параметры проекта;

Реконструкция наружного электроосвещения ул. Ленина от №55 до 193в г. Горно-Алтайске, стоимость проекта 1655,0 тыс. руб.

Проект 7. Строительство КТПК10/0,4-250 для электроснабжения ул. Новоселов, Дачная, Фрунзе в г. Горно-Алтайске;

краткое описание проекта;

Строительство КТПК10/0,4-250 для электроснабжения ул. Новоселов, Дачная, Фрунзе в г. Горно-Алтайске

- цель проекта

- обеспечение электроснабжения города по 2 категории надежности;

- снижение технологических потерь электроэнергии;

- технические параметры проекта;

- Строительство КТПК10/0,4-250 для электроснабжения ул. Новоселов, Дачная, Фрунзе в г. Горно-Алтайске, стоимость проекта 426,3 тыс. руб.

Проект 8. Строительство линии наружного освещения проспекта Коммунистического от остановки Трактовая до границ г. Горно-Алтайска;

краткое описание проекта:

Строительство линии наружного освещения проспекта Коммунистического от остановки Трактовая до границ г. Горно-Алтайска;

цель проекта

- обеспечение электроснабжения города по 2 категории надежности;

- снижение технологических потерь электроэнергии;

- технические параметры проекта;

Строительство линии наружного освещения проспекта Коммунистического от остановки Трактовая до границ г. Горно-Алтайска, стоимость проекта 1067,0 тыс. руб.

Проект 9. Строительство сетей электроснабжения жилой застройки по ул. Столбовая, ул. Грибная в г. Горно-Алтайске;

краткое описание проекта:

Строительство сетей электроснабжения жилой застройки по ул. Столбовая, ул. Грибная в г. Горно-Алтайске;

цель проекта

- обеспечение электроснабжения города по 2 категории надежности;

- снижение технологических потерь электроэнергии;

- технические параметры проекта;

- Строительство сетей электроснабжения жилой застройки по ул. Столбовая, ул. Грибная в г. Горно-Алтайске, стоимость проекта 1860,63 тыс. руб.

Проект 10. Электроснабжение жилой застройки в районе Заимки 20 га в г. Горно-Алтайске;

краткое описание проекта:

Электроснабжение жилой застройки в районе Заимки 20 га в г. Горно-Алтайске;

цель проекта

- обеспечение электроснабжения города по 2 категории надежности;

- снижение технологических потерь электроэнергии;

- технические параметры проекта;

- Электроснабжение жилой застройки в районе Заимки 20 га в г. Горно-Алтайске, стоимость проекта 3716,9 тыс. руб.

Проект 11. Строительство сетей электроснабжения ул. Юбилейная в г. Горно-Алтайске;

краткое описание проекта:

Строительство сетей электроснабжения ул. Юбилейная в г. Горно-Алтайске;

цель проекта

- обеспечение электроснабжения города по 2 категории надежности;

- снижение технологических потерь электроэнергии;

- технические параметры проекта;

Строительство сетей электроснабжения ул. Юбилейная в г. Горно-Алтайске, стоимость проекта 1072,2 тыс. руб.

Проект 12. Строительство сетей электроснабжения жилой застройки по ул. Кленовая, пер. Кленовый в г. Горно-Алтайске;

краткое описание проекта:

Строительство сетей электроснабжения жилой застройки по ул.Кленовая, пер.Кленовый в г. Горно-Алтайске;

цель проекта

- обеспечение электроснабжения города по 2 категории надежности;

- снижение технологических потерь электроэнергии;

- технические параметры проекта;

- Электроснабжение жилой застройки по ул. Кленовая, пер. Кленовый в г. Горно-Алтайске, стоимость проекта 5733,58 тыс. руб.

Проект 13. Строительство сетей электроснабжения жилой застройки в районе Заимка 26 га в г. Горно-Алтайске;

краткое описание проекта:

Строительство сетей электроснабжения жилой застройки в районе Заимка 26 га в г. Горно-Алтайске;

цель проекта:

- обеспечение электроснабжения города по 2 категории надежности;

- снижение технологических потерь электроэнергии;

- технические параметры проекта;

- Электроснабжение жилой застройки в районе Заимка 26 га в г. Горно-Алтайске, стоимость проекта 9708,31 тыс. руб.

Проект 14. Строительство сетей электроснабжения жилой застройки в районе ул. А.М. Гоман в г. Горно-Алтайске;

краткое описание проекта:

Строительство сетей электроснабжения жилой застройки в районе ул. А.М. Гоман в г. Горно-Алтайске;

цель проекта

- обеспечение электроснабжения города по 2 категории надежности;

- снижение технологических потерь электроэнергии;

- технические параметры проекта;

- Электроснабжение жилой застройки в районе ул. А.М. Гоман в г. Горно-Алтайске, стоимость проекта 2333,17 тыс. руб.

Проект 15. Строительство сетей электроснабжения жилой застройки микрорайона «Чкаловский лог» в г. Горно-Алтайске;

краткое описание проекта:

Строительство сетей электроснабжения жилой застройки микрорайона «Чкаловский лог» в г. Горно-Алтайске;

цель проекта

- обеспечение электроснабжения города по 2 категории надежности;

- снижение технологических потерь электроэнергии;

- технические параметры проекта;

- Электроснабжение жилой застройки микрорайона «Чкаловский лог» в г. Горно-Алтайске, стоимость проекта 20366,83 тыс. руб.

Проект 16. Строительство сетей электроснабжения жилой застройки микрорайона Заимка 45га «Яблоневый сад» в г. Горно-Алтайске;

краткое описание проекта:

Строительство сетей электроснабжения жилой застройки микрорайона Заимка 45га «Яблоневый сад» в г. Горно-Алтайске;

цель проекта

- обеспечение электроснабжения города по 2 категории надежности;

- снижение технологических потерь электроэнергии;

- технические параметры проекта;

- Электроснабжение жилой застройки микрорайона Заимка 45га «Яблоневый сад» в г. Горно-Алтайске, стоимость проекта 23056,16 тыс. руб.

Проект 17. Строительство сетей электроснабжения жилой застройки по ул. Абрикосовая, ул. Виноградная г. Горно-Алтайске;

краткое описание проекта:

Строительство сетей электроснабжения жилой застройки по ул. Абрикосовая, ул. Виноградная г. Горно-Алтайске;

цель проекта

- обеспечение электроснабжения города по 2 категории надежности;

- снижение технологических потерь электроэнергии;

- технические параметры проекта;

Электроснабжение жилой застройки по ул. Абрикосовая, ул. Виноградная г. Горно-Алтайске, стоимость проекта 3351,55 тыс. руб.

Проект 18. Строительство сети электроснабжения жилой застройки в районе ул. Хвойной в г. Горно-Алтайске;

краткое описание проекта:

Строительство сети электроснабжения жилой застройки в районе ул. Хвойной в г. Горно-Алтайске;

цель проекта

- обеспечение электроснабжения города по 2 категории надежности;

- снижение технологических потерь электроэнергии;

- технические параметры проекта;

- Строительство сети электроснабжения жилой застройки в районе ул. Хвойной в г. Горно-Алтайске, стоимость проекта 6978,1 тыс. руб.

Проект 19. Строительство сетей электроснабжения в районе «Чкаловский лог» площадью 6 га в г. Горно-Алтайске;

краткое описание проекта:

Строительство сетей электроснабжения в районе «Чкаловский лог» площадью 6 га в г. Горно-Алтайске;

цель проекта

- обеспечение электроснабжения города по 2 категории надежности;

- снижение технологических потерь электроэнергии;

- технические параметры проекта;

Строительство сетей электроснабжения в районе «Чкаловский лог» площадью 6 га в г. Горно-Алтайске, стоимость проекта 8101,6 тыс. руб.

Проект 20. Строительство сетей электроснабжения жилой застройки микрорайона «Бочкаревка» в г. Горно-Алтайске;

краткое описание проекта:

Строительство сетей электроснабжения жилой застройки микрорайона «Бочкаревка» в г. Горно-Алтайске.

цель проекта

- обеспечение электроснабжения города по 2 категории надежности;

- снижение технологических потерь электроэнергии;

- технические параметры проекта;

Строительство сетей электроснабжения жилой застройки микрорайона «Бочкаревка» в г. Горно-Алтайске, стоимость проекта 8101,6 тыс. руб.

Проект 21. Капитальный ремонт линий электропередачи в районе р.Майма в г. Горно-Алтайске;

краткое описание проекта:

Капитальный ремонт линий электропередачи в районе р.Майма в г. Горно-Алтайске;

цель проекта

- обеспечение электроснабжения города по 2 категории надежности;

- снижение технологических потерь электроэнергии;

- технические параметры проекта;

Капитальный ремонт линий электропередачи в районе р.Майма, стоимость проекта 500,0 тыс. руб.

Проект 22. Реконструкция РП-4 «Университет».

- краткое описание проекта:

Реконструкция РП-4 «Университет».

- цель проекта

- обеспечение электроснабжения города по 2 категории надежности;

- снижение технологических потерь электроэнергии;

- технические параметры проекта;

Реконструкция Распределительной Подстанции №4 «Университет», стоимость проекта 8000 тыс. руб.

Проект 23. Реконструкция ВЛ-10кВ Л-1-26, РТП-1 «Сигнал»-ТП-85.

- краткое описание проекта;

Реконструкция ВЛ-10кВ Л-1-26, РТП-1 «Сигнал»-ТП-85

- цель проекта

- обеспечение электроснабжения города по 2 категории надежности;

- снижение технологических потерь электроэнергии;

- технические параметры проекта;

Реконструкция Воздушной Линии 10кВ, Линия-1-26, от РТП-1 «Сигнал»-ТП-85, стоимость проекта 8160 тыс. руб.

Проект 24. Реконструкция РП-3.

- краткое описание проекта;

Реконструкция РП-3

- цель проекта

- обеспечение электроснабжения города по 2 категории надежности;

- снижение технологических потерь электроэнергии;

- технические параметры проекта;

Реконструкция Распределительной Подстанции №3, стоимость проекта 8000 тыс. руб.

Проект 25. Реконструкция ВЛ-10, ВЛ-0,4 в районе ул. Колхозная, ул. Трофимова в г Горно-Алтайске;

- краткое описание проекта;

Реконструкция ВЛ-10, ВЛ-0,4 в районе ул. Колхозная, ул.Трофимова в г.Горно-Алтайске;

- цель проекта

- обеспечение электроснабжения города по 2 категории надежности;

- снижение технологических потерь электроэнергии;

- технические параметры проекта;

Реконструкция Воздушных Линий-10, Воздушных Линий-0,4 в районе ул. Колхозная, ул. Трофимова в г. Горно-Алтайске, стоимость проекта 3544 тыс. руб.

Проект 26. Капитальный ремонт линий электроснабжения по ул. Барнаульская, ул. Долгих, ул. Шелковичная в г. Горно-Алтайске

- краткое описание проекта;

Капитальный ремонт линий электроснабжения по ул. Барнаульская, ул. Долгих, ул. Шелковичная в г. Горно-Алтайске

- цель проекта

- обеспечение электроснабжения города по 2 категории надежности;

- снижение технологических потерь электроэнергии;

- технические параметры проекта;

Капитальный ремонт линий электроснабжения по ул. Барнаульская, ул. Долгих, ул. Шелковичная в г. Горно-Алтайске, стоимость проекта 3348 тыс. руб.

Проект 27 Капитальный ремонт линий электроснабжения по ул. Западная.

- краткое описание проекта;

Капитальный ремонт линий электроснабжения по ул. Западная в г.Горно-Алтайске

- цель проекта

- обеспечение электроснабжения города по 2 категории надежности;

- снижение технологических потерь электроэнергии;

- технические параметры проекта;

Капитальный ремонт линий электроснабжения по ул. Западная в г.Горно-Алтайске, стоимость проекта 7785 тыс. руб.

Проект 28. Реконструкция электроснабжения жилого микрорайона «Баят»в г Горно-Алтайске. РП-4 в/з «Улалушенский» (КЛ по пер. Каргужскому).

- краткое описание проекта;

Реконструкция электроснабжения жилого микрорайона «Баят»в г.Горно-Алтайске. РП-4 в/з «Улалушенский» (КЛ по пер. Каргужскому)

- цель проекта

- обеспечение электроснабжения города по 2 категории надежности;

- снижение технологических потерь электроэнергии;

- технические параметры проекта;

Реконструкция электроснабжения жилого микрорайона «Баят»в г.Горно-Алтайске. РП-4 в/з «Улалушенский» (КЛ по пер. Каргужскому), стоимость проекта 7325 тыс. руб.

Проект 29. Модернизация парка приборов учета в промышленном и бытовом секторах.

- краткое описание проекта;

Модернизация парка приборов учета в промышленном и бытовом секторах

Цель проекта:

- обеспечение электроснабжения города по 2 категории надежности;

- снижение технологических потерь электроэнергии.

- Модернизация парка приборов учета в промышленном и бытовом секторах, стоимость проекта 36000,0 тыс. руб.

Проект 30. Замена уличных светильников уличного освещения на светильники с натриевыми лампами.

- краткое описание проекта;

- Замена уличных светильников уличного освещения на светильники с натриевыми лампами.

Цель проекта:

- обеспечение электроснабжения города по 2 категории надежности;

- снижение технологических потерь электроэнергии.

- Замена уличных светильников уличного освещения на светильники с натриевыми лампами, стоимость проекта 5400,0 тыс. руб.

Проект 31. Замена трансформаторов перегруженных или близких перегрузке.

- краткое описание проекта;

- Замена трансформаторов перегруженных или близких перегрузке.

Цель проекта:

- обеспечение электроснабжения города по 2 категории надежности;

- снижение технологических потерь электроэнергии.

- Замена трансформаторов перегруженных или близких перегрузке, стоимость проекта 400,0 тыс. руб.»;

Таблица 6

Целевые показатели развития электроснабжения

| Целевые показатели | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017-2021 гг. | 2022-2026 гг. | 2027-2029 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Критерии доступности для населения коммунальных услуг |
| - доля жилищного фонда обеспеченного энергоснабжением, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| -доля расходов населения на электроснабжение в денежных расходах населения, % | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки тыс. кВт.ч |
| -объем реализации электроэнергии для нужд населения | 50963 | 53363 | 55863 | 58263 | 60763 | 63163 | 65663 | 68063 |
| -объем реализации электроэнергии для нужд бюджетных организаций | 22248 | 22734 | 23234 | 23634 | 24134 | 24534 | 25034 | 25434 |
| -объем реализации электроэнергии для нужд коммерческих организаций | 60251 | 62951 | 65651 | 68351 | 68352 | 68353 | 68354 | 68355 |
| Величины новых нагрузок присоединяемых в перспективе тыс. кВт.ч |
| -вновь вводимые нагрузки электроэнергии | 6673,1 | 6952,4 | 7237,4 | 7512,4 | 7662,45 | 7802,5 | 7952,55 | 8092,6 |
| Показатели качества поставляемого коммунального ресурса |
| Перепады напряжения в сети Гц | +/- 0,2 | +/- 0,2 | +/- 0,2 | +/- 0,2 | +/- 0,2 | +/- 0,2 | +/- 0,2 | +/- 0,2 |
| Технологические потери тыс. кВт.ч | 35472 | 35819 | 36166 | 36513 | 36860 | 37207 | 37554 | 37901 |
| Показатели степени охвата потребителей приборами учета |
| Доля потребленной электроэнергии по приборам учета, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели надежности |
| -уровень аварийности электросетей, ед/км. | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,005 | 0,004 | 0,003 | 0,002 |
| Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов |
| -износ оборудования, % | 25 | 25 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 10 |
| -износ электросетей, % | 60 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 |
| -уровень потерь электроэнергии, % | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 7 |

5.2. Программные мероприятия и целевые показатели развития теплоснабжения для нужд отопления и горячего водоснабжения

Таблица 7

| Проект | Необходимые капитальные затраты, тыс. руб. | Срок реализации проекта | Ожидаемые эффекты | Сроки получения эффектов | Простой срок окупаемости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проекты, направленные на повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав систему теплоснабжения Проекты, направленные на улучшение экологической ситуации с учетом достижения организациями, осуществляющими теплоснабжение |
| 1. 1 Перевод котельных с твердого топлива на газ ОАО «Горно-Алтайское ЖКХ» |
| 1.1.1 Перевод котельных с твердого топлива на газ котельной №7 | 23417 | 2012 год | повышение КПД котлов, сокращение расхода топлива на выработку тепловой энергии, улучшение экологической ситуации в городе повышение надежности и бесперебойности обеспечения тепловой энергией | 2013 – 2029 гг. | 3,5 года |
|  |  |  |  | 2013-2029 гг. | 3,5 года |
| 1.1.3 Перевод котельных с твердого топлива на газ котельной №11 | 28292 | 2012 год |  | 2013-2029 гг. | 3,5 года |
| 1.1.4 Перевод котельных с твердого топлива на газ котельной №12 | 33260 | 2012 год |  | 2013-2029 гг. | 3,5 года |
| 1. 1.5 Перевод котельных с твердого топлива на газ котельной №14 | 11839 | 2018 год |  | 2019-2029 гг. | 3,5 года |
| 1.1.6 Перевод котельных с твердого топлива на газ котельной №15 | 12984 | 2019 год |  | 2020-2029 гг. | 3,5 года |
| 1.1.7 Строительство автономных котельных на минимальном расстоянии от существующих потребителей и ликвидации котельной №16 |  | 2017 год |  | 2018-2029 гг. | 3,5 года |
| 1.1.8 Перевод котельных с твердого топлива на газ котельной №18 | 9794 | 2019 год |  | 2020-2029 гг. | 3,5 года |
| 1.1.9 Перевод котельных с твердого топлива на газ котельной №19 | 3297 | 2011 год |  | 2013 – 2029 гг. | 3,5 года |
| 1.1.10 Перевод котельных с твердого топлива на газ котельной №21 | 9089 | 2020 год |  | 2021 – 2029 гг. | 3,5 года |
| 1.1.11 Перевод котельных с твердого топлива на газ котельной №22 | 1195 | 2011 год |  | 2012-2029 гг. | 3,5 года |
| 1.1.12 Перевод котельных с твердого топлива на газ котельной №23 | 12660 | 2020 год |  | 2020-2029 гг. | 3,5 года |
| 1.1.13 Перевод котельных с твердого топлива на газ котельной №24 | 3900 | 2016 год |  | 2018-2029 гг. | 3,5 года |
| 1.1.14 Перевод котельной с твердого топлива на газ № 8 | 12 984 | 2021 год |  | 2022-2029 гг. | 3,5 года |
| 1.2 Перевод котельных с твердого топлива на газ котельной ОАО «Горно-Алтайский завод ЖБИ» | 12000 | 2014 год |  | 2015 – 2029 гг. | 3,5 года |
| 1.3 Перевод котельных с твердого топлива на газ котельной ООО «Авторесурс» | 55000 | 2021 год |  | 2022 – 2029 гг. | 3,5 года |
| 1.4 Перевод котельных с твердого топлива на газ котельной ОАО ПКП «Смена» | 5500 | 2016 год |  | 2018 – 2029 гг. | 3,5 года |
| Строительство автономных котельных |
| 1.5 Строительство автономных котельных на минимальном расстоянии от существующих потребителей и ликвидации котельной №16 | 4000 | 2017 год |  | 2018-2029 гг. | 3,5 года |
| Проекты, направленные на повышение надежности теплоснабжения и качества коммунального ресурса Проекты, направленные на повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав системы теплоснабжения |
| 2.Проектирование модернизации тепловых пунктов с установкой оборудования, средств автоматизации и контроля, обеспечивающих работу в автоматическом режиме без постоянного присутствия обслуживающего персонала |
| 2.1 Центральный тепловой пункт №1 | 3060 | 2017-2021 год |  | 2017-2029 гг. | 7 лет |
| 2.2 Центральный тепловой пункт №2 | 6560 | 2026-2029 год |  | 2026-2029 гг. | 7 лет |
| 2.3 Центральный тепловой пункт №3 | 8080 | 2017-2021 год |  | 2018-2029 гг. | 7 лет |
| 2.4 Центральный тепловой пункт №8 | 14000 | 2017-2021 год |  | 2018-2029 гг. | 7 лет |
| 2.5 Ликвидация теплового пункта №4 (тепловой пункт работает на горячее водоснабжение в составе котельной №5) |  | 2016 год |  |  |  |
| 2.6 Ликвидация теплового пункта №7 |  | 2017 год |  |  |  |
| Проекты, направленные на повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав систему теплоснабжения Проекты, направленные на повышение надежности теплоснабжения и качества коммунального ресурса |
| 3. Перевод на двухтрубную систему теплоснабжения и установка ИТП в многоквартирных домах, подключенных к котельным |
| 3.1 ОАО «Горно-Алтайское ЖКХ» |  |  | -улучшению стабильности теплоснабжения населения, -улучшение качества теплоснабжения, то есть обеспечение температуры внутри жилых помещений соответствующую норме и минимальное отклонение данной температуры от нормы, как по величине, так и по времени отклонения, уменьшение тепловых потерь в сетях, что в свою очередь приводит к снижению себестоимости тепловой энергии и стоимости тепловой энергии для населения |  | 10 лет |
| 3.1.1 Котельная № 1 | 9240 | 2017-2021 гг. |  | 2018-2029 гг. | 10 лет |
| 3.1.2 Котельная № 2 | 1540 | 2017-2021 гг. |  | 2018-2029 гг. | 10 лет |
| 3.1.3 Котельная № 3 | 2200 | 2020 год |  | 2021-2029 гг. | 10 лет |
| 3.1.4 Котельная № 4 | 3520 | 2020 год |  | 2021-2029 гг. | 10 лет |
| 3.1.5 Котельная № 6 | 4180 | 2017-2021 гг. |  | 2018-2029 гг. | 10 лет |
| 3.1.6 Котельная № 7 | 3960 | 2017-2021 гг. |  | 2018-2029 гг. | 10 лет |
| 3.1.7 Котельная № 9 | 8360 | 2017-2021 гг. |  | 2018-2029 гг. | 10 лет |
| 3.1.8 Котельная № 10 | 4400 | 2017-2021 гг. |  | 2018-2029 гг. | 10 лет |
| 3.1.9 Котельная № 11 | 9020 | 2017-2021 гг. |  | 2018-2029 гг. | 10 лет |
| 3.1.10 Котельная № 12 | 3520 | 2017-2021 гг. |  | 2018-2029 гг. | 10 лет |
| 3.1.11 Котельная № 13 | 3520 | 2017-2021 гг. |  | 2018-2029 гг. | 10 лет |
| 3.1.12 Котельная № 14 | 7700 | 2020-2026 гг. |  | 2021-2029 гг. | 10 лет |
| 3.1.13 Котельная № 15 | 2860 | 2020-2026 гг. |  | 2021-2029 гг. | 10 лет |
| 3.1.14 Котельная № 16 | 2420 | 2020-2026 гг. |  | 2021-2029 гг. | 10 лет |
| 3.1.15 Котельная № 17 | 3300 | 2020-2026 гг. |  | 2021-2029 гг. | 10 лет |
| 3.1.16 Котельная № 18 | 880 | 2027-2029 гг. |  | 2019-2029 гг. | 10 лет |
| 3.1.17 Котельная № 19 | 440 | 2027-2029 гг. |  | 2028-2029 гг. | 10 лет |
| 3.1.18 Котельная № 21 | 440 | 2027-2029 гг. |  | 2028-2029 гг. | 10 лет |
| 3.1.19 Котельная № 22 | 440 | 2027-2029 гг. |  | 2028-2029 гг. | 10 лет |
| 3.1.20 Котельная № 23 | 440 | 2027-2029 гг. |  | 2028-2029 гг. | 10 лет |
| 3.1.21 Котельная № 24 | 440 | 2027-2029 гг. |  | 2028-2029 гг. | 10 лет |
| 3.2. ОАО «Горно-Алтайский завод ЖБИ» | 3520 | 2027-2029 гг. |  | 2028-2029 гг. | 10 лет |
| 3.5.ОАО ПКП «Смена» | 880 | 2027-2029 гг. |  | 2028-2029 гг. | 10 лет |
| 3.7. ООО «Авторесурс» | 880 | 2027-2029 гг. |  | 2028-2029 гг. | 10 лет |
| 4. Замена способа прокладки тепловых сетей с воздушной на подземную | 69467 | 2015-2029 годы | сокращение расходов на содержание тепловых сетей сокращение потерь тепла в тепловых сетях улучшение благоустройства городской территории | 2016-2029 гг. | 12 лет |
| 5. Замена трубопроводов с целью повышения теплоизоляционных свойств на трубы с пенополимерминеральной изоляции | 183750 | 2016-2029 годы | сокращение расходов на содержание тепловых сетей сокращение потерь тепла в тепловых сетях снижение себестоимости тепловой энергии и стоимости тепловой энергии для населения | 2013 – 2029 гг. | 12 лет |
| 6. Замена тепловых сетей с применением эффективных технологий по тепловой изоляции при переключении нагрузок котельной № 2 на котельную «Ткацкая фабрика» | 7880,6 | 2012 | сокращение расходов на содержание тепловых сетей сокращение потерь тепла в тепловых сетях | 2013 г. | 10 |
| 7. Капитальный ремонт тепловых сетей отопления и горячего водоснабжения котельной № 10 г. Горно-Алтайска | 1709 | 2014 | Сокращение потерь тепловой энергии | 2015 | 10лет |
| 8. Приобретение и установка автоматической системы дозирования реагента "Комплексон -6" для осуществления капитального ремонта на теплопунктах №1,2,3,7,8 | 370 | 2014 | Повышение эффективности производства тепловой энергии | 2015 | 10лет |
| 9. Капитальный ремонт сетей отопления и горячего водоснабжения котельной № 10 по ул. Поселковая | 5428 | 2013 | Сокращение потерь тепловой энергии | 2015 | 10лет |
| 10. Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК 6/1 до административного здания по ул. Чаптынова, 2 в городе Горно-Алтайске | 1119 | 2012 | Сокращение потерь тепловой энергии | 2015 | 10лет |
| 11. Капитальный ремонт тепловой сети от котельной № 17 к ж/дому по ул. Ушакова, 8 в г. Горно-Алтайске | 1000 | 2012 | Сокращение потерь тепловой энергии | 2015 | 10лет |
| 12. Монтаж циркуляции горячего водоснабжения 140 домов однотрубной системой (15 тыс. жителей) | 12692 | 2016-2029 годы | Сокращение потерь тепловой энергии снижение себестоимости тепловой энергии и стоимости тепловой энергии для населения повышение производственной и экономической эффективности потребления тепловой энергии | 2017-2029 гг. | 12 лет |

1. Краткое описание группы проектов «Перевод котельных с твердого топлива на газ».

Группа проектов представляет собой направление, начавшееся в 2010 году по переводу городских котельных на газ.  Газовые котельные — наиболее популярный источник теплоснабжения,в настоящее время самый экологически чистый и доступный вид топлива. При сгорании газ наносит минимальный ущерб окружающей среде, что позволяет считать газовые котельные установки наиболее приемлемым, с точки зрения экологической безопасности, отопительным оборудованием. Кроме того, использование котельных, работающих на природном газе, безусловно, экономически выгодно. Проект по установке газовых котельных в качестве теплоснабжающих систем — оптимальное решение вопроса тепло- и горячего водоснабжения в городе. Низкая стоимость тепла при высоком КПД газовых котельных делает данную группу проекта привлекательной. Преимущества проекта:  минимальные сроки производства получение тепла при минимальных финансовых затратах автоматический режим работы. Планируется перевести на газовое топливо 15 котельных мощностью 72 МВт. При этом КПД котлов повысится до 92%. Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ сократятся в 12 раз.

2. Краткое описание группы проектов «Ликвидация тепловых пунктов и установка у потребителей (в многоквартирных домах) индивидуальных тепловых пунктов  с одновременным переводом на двухтрубную систему».

Реализация проекта позволит получить следующие преимущества индивидуальных домовых тепловых пунктов: высокую экономичность (рост эффективности на 30-50%)  и снижение потерь тепловой энергии (на 15%) за счет выбора режимов теплопотребления и теплоснабжения;  сокращение длины трубопроводов тепловой сети сокращается в 2 раза, а следовательно сокращаются расходы на строительные и теплоизоляционные материалы на 20—25%; сокращение расхода электроэнергии на перекачку теплоносителя на 20- 40%. Значительно сокращается аварийность сетей, особенно за счет исключения из теплосети трубопроводов горячего водоснабжения. Так как автоматизированные тепловые пункты работают «на замке», значительно сокращается потребность в квалифицированном персонале. Мощность ИТП будет от 50 кВт до 2 МВт.

3. Краткое описание группы проектов «Перевод на двухтрубную систему теплоснабжения и установка ИТП в многоквартирных домах, подключенных к котельным».

Данные проекта предполагают перевод на двухтрубную систему теплоснабжения в многоквартирных домах, подключенных к котельным с одновременной установкой ИТП. Преимущества проектов повторяют достоинства предыдущей группы проектов. Учитывая жилой фонд города важное значение имеет и то, что при нагрузке до 2 Гкал/ч, площадь, занимаемая тепловым пунктом не превышает 20-25 м². Возможность установки в малогабаритных подвальных помещениях. Кроме этого установка ИТП позволит упорядочить оплату потребленного каждым зданием тепла по фактически измеренному расходу за счет использования приборов учета. Появляется возможность существенно снизить затраты на внутридомовые системы отопления за счет перехода на трубы меньшего диаметра, применение неметаллических материалов, пофасадно разделенных систем. Кроме этого достигается энергоэффективность каждого дома за счет снижения гидродинамического сопротивления в системе теплоснабжения и системе ГВС внутри домов. ; возможность независимой регулировки температуры в каждом помещении. Двухтрубные системы отопления имеют гораздо меньшие потери давления по сравнению с однотрубными. Благодаря этому они позволяют использовать циркуляционный насос меньшей производительности, следовательно, более экономичный.

4. Краткое описание проекта «Замена способа прокладки тепловых сетей с воздушной на подземную».

Данный проект позволит достичь ряд эффектов экономического и градостроительного социального характера. При подземной прокладке трубопроводов  не загромождается территория, не ухудшается архитектурный облик жилых районов, снижаются теплопотери за счет теплозащитных свойств грунта., увеличивается площадь транспортных коммуникаций, что особенно важно в условиях роста транспортного потока.

5. Краткое описание проекта  «Замена трубопроводов с целью повышения теплоизоляционных свойств на трубы с пенополимерминеральной изоляции».

Проект позволяет достичь экономии за счет потерь тепловой энергии при транспортировке, а также ремонтных работ по восстановлению теплоизоляционного слоя. По сравнению с другими конструкциями теплопроводов, теплопроводы в пенополимерминеральной изоляции отличаются: невысокой стоимостью так как происходит экономия на фасонных частях трубопроводов, комплектов для изоляции стыков на прямолинейных участках; повышенной термостойкостью; отсутствием необходимости специальной антикоррозионной защиты труб; паропроницаемостью коркового слоя; высоким качеством и мономерностью теплоизоляционного слоя; дешевой ремонтопригодностью; стойкостью к старению. Потери тепловой энергии снижаются до 8-12%.

6. Краткое описание проекта  «Монтаж циркуляции ГВС 140 домов однотрубной системой (15 тыс. жителей)».

Данный проект предназначен для сокращения расходов на потребления ГВС за счет экономии теплоносителя, который достигается именно при однотрубной циркуляции горячей воды.  Эта система отличается низкими эксплуатационными показателями. Также повышается качество горячего водоснабжения (отсутствие резких перепадов температуры воды, малое время ожидания горячей воды. Планируемый проект предполагает улучшение циркуляции горячей воды, снижение ее расхода.

Таблица 8

Целевые показатели развития системы теплоснабжения

| Целевые показатели | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017-2021 гг. | 2022-2026 гг. | 2027-2029 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Критерии доступности для населения коммунальных услуг |
| - доля жилищного фонда обеспеченного централизованным теплоснабжением, % | 37,7 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 62 | 65 |
| - доля жилищного фонда обеспеченного централизованным горячим водоснабжением, % | 36,7 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 62 | 65 |
| -доля расходов на теплоснабжение и горячее водоснабжение в денежных расходах населения, % | 8 | 7,8 | 7,5 | 7 | 6,5 | 6 | 5,8 | 5,6 |
| -длительность периода отключения горячего водоснабжения в профилактических целях, дней в году | 21 | 18 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| -динамика роста тарифов на тепловую энергию для нужд отопления, в % к предыдущему году | 23 | 20 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| -динамика роста тарифов на горячую воду, в % к предыдущему году | 18 | 14 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки |
| -объем реализации тепловой энергии для нужд отопления т горячего водоснабжения для населения, тыс. Гкал | 113,4 | 115,8 | 118,3 | 120,8 | 123,3 | 128,9 | 130,0 | 132,0 |
| -объем реализации тепловой энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения для бюджетных организаций, тыс. Гкал | 74,4 | 74,9 | 75,6 | 76,4 | 77,2 | 80,6 | 83,0 | 85,0 |
| -объем реализации тепловой энергии для нужд отопления и горячего водоснабения для коммерческих организаций, тыс. Гкал | 53,7 | 53,8 | 54,0 | 54,1 | 54,2 | 54,7 | 56,0 | 60,0 |
| Величины новых нагрузок присоединяемых в перспективе |
| -вновь вводимые нагрузки выработки тепловой энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,9 | 3,9 | 4,0 |
| Показатели степени охвата потребителей приборами учета |
| -доля потребленной тепловой энергии для нужд отопления по приборам учета | 80 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| -доля потребленной горячей воды по приборам учета | 80 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| -уровень аварийности сетей, ед/км. | 0,1 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов |
| -износ оборудования, % | 37 | 40 | 40 | 40 | 35 | 30 | 30 | 30 |
| -износ тепловых сетей, % | 67 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 |
| -уровень потерь тепла через теплоизоляцию трубопроводов, % | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 |
| -коэффициент обновления основных фондов, % | 6,6 | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 |
| -удельный вес полностью изношенных основных фондов | 25 | 23 | 20 | 18 | 15 | 10 | 10 | 10 |
| -эффективность использования электроэнергии, кВт.ч /Гкал | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 20 | 20 |
| -эффективность использования топлива, тн.у.с/Гкал | 220 | 210 | 200 | 180 | 165 | 155 | 155 | 155 |

5.3. Программные мероприятия и целевые показатели развития водоснабжения

Таблица 9

| Проект | Необходимые капитальные затраты | Срок реализации проекта | Ожидаемые эффекты | Сроки получения эффектов | Простой срок окупаемости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проекты, направленные на качественное и бесперебойное обеспечение водоснабжения новых объектов капитального строительства, а также проекты, направленные на улучшение экологической ситуации с учетом достижения организациями, осуществляющими водоснабжение |
| 1. Строительство станции очистки воды от Катунского водозабора | 95600 | 2017-2018 гг. | Очистки воды от Катунского водозабора | 2029 | 10 |
| 2. Строительство водопроводных сетей по ул. Бочкаревка, ул. Медовая, ул. Светлая в г.Горно-Алтайске | 9827,88 | 2012-2016 гг. | Обеспечение потребности в холодном водоснабжении населения | 2016 | 10 |
| 3. Строительство водоснабжения ул. Лыжная,ул. Некорякова в г.Горно-Алтайске | 4870 | 2012-2013 гг. | Обеспечение потребности в холодном водоснабжении населения | 2014 | 10 |
| 4. Строительство наружного водопровода жилого микрорайона Заимка 53 га в г.Горно-Алтайске | 1804,3 | 2012-2013 гг. | Обеспечение потребности в холодном водоснабжении населения | 2014 | 10 |
| 5. Строительство наружного водопровода жилого микрорайона Пекарский лог в г.Горно-Алтайске | 17097,15 | 2012-2016 гг. | Обеспечение потребности в холодном водоснабжении населения | 2016 | 10 |
| 6. Строительство насосной станции для водоснабжения жилых домов № 10-15 по пер. Коксинский в г.Горно-алтайске | 632,828 | 2014-2015 гг. | Обеспечение потребности в холодном водоснабжении населения | 2015 | 10 |
| 7. Строительство повысительной насосной станции с присоединением микрорайона ОПХ и ул. Колхозного лога с присоединением к сети городского водопровода в г.Горно-Алтайске | 2034,9 | 2012 г. | Обеспечение потребности в холодном водоснабжении населения | 2014 | 10 |
| 8. Строительство водопроводных сетей микрорайона «Чкаловский лог» в г Горно-Алтайске | 21 192,4 | 2016-2020 | Обеспечение потребности в холодном водоснабжении населения | 2020 | 10 |
| 9. Строительство водопроводных сетей жилой застройки по ул. Кленовой, пер. Кленовому в г. Горно-Алтайске | 5 897,9 | 2016-2020 | Обеспечение потребности в холодном водоснабжении населения | 2020 | 10 |
| 10. Строительство водопроводных сетей жилой застройки в районе ул. Лесная поляна в г.Горно-Алтайске | 182,6 | 2012 | Обеспечение потребности в холодном водоснабжении населения | 2014 | 10 |
| 11. Строительство водопроводных сетей жилой застройки в микрорайоне Заимка 45 га «Яблоневый сад» в г.Горно-Алтайске | 17007,54 | 2014-2017 | Обеспечение потребности в холодном водоснабжении населения | 2017 | 10 |
| 12. Строительство водопроводных сетей жилой застройки по ул. Алагызова, ул. Шелковичная, ул. Долгих с ответвлением на ул. Барнаульскую, ул. Сорова, ул. Красная в г. Горно-Алтайске | 14324,1 | 2013-2017 | Обеспечение потребности в холодном водоснабжении населения | 2017 | 10 |
| 13. Строительство водопроводных сетей жилой застройки ул. Пушкарева, ул.Продольная, ул.Средняя в г.Горно-Алтайске | 1826,9 | 2012-2013 | Обеспечение потребности в холодном водоснабжении населения | 2014 | 10 |
| 14. Строительство водопроводных сетей жилой застройки ул. Рассветной, пер. Зыбкий в. Г.Горно-Алтайске | 3549,06 | 2013-2016 | Обеспечение потребности в холодном водоснабжении населения | 2016 | 10 |
| 15. Строительство водопроводных сетей микрорайона Дубовая роща в г.Горно-Алтайске | 9329,24 | 2013-2015 | Обеспечение потребности в холодном водоснабжении населения | 2014 | 10 |
| 16. Строительство водопроводных сетей поселка Восточный в г.Горно-Алтайске | 45 | 2012 | Обеспечение потребности в холодном водоснабжении населения | 2014 | 10 |
| 17. Строительство водопроводных сетей ул. Барнаульская и улиц второй зоны (Солнечная, Дружбы, Холмистая) в г.Горно-Алтайске | 2270 | 2012 | Обеспечение потребности в холодном водоснабжении населения | 2014 | 10 |
| 18. Строительство водопроводных сетей ул. Колхозная, ул.Депутатская, ул.Старая окраина в г.Горно-Алтайске | 1242,6 | 2012-2013 | Обеспечение потребности в холодном водоснабжении населения | 2014 | 10 |
| 19. Строительство водопроводных сетей ул. Колхозная, ул.Радлова, ул.Вербицкого в г.Горно-Алтайске | 717,4 | 2012-2013 | Обеспечение потребности в холодном водоснабжении населения | 2014 | 10 |
| 20. Строительство водопроводных сетей ул. Луговая, ул. Калинина в г.Горно-Алтайске | 1239,3 | 2012 | Обеспечение потребности в холодном водоснабжении населения | 2014 | 10 |
| 21. Строительство водопроводных сетей ул. Рабочая, Ремесленная, Фабричная в г.Горно-Алтайске | 154 | 2012 | Обеспечение потребности в холодном водоснабжении населения | 2014 | 10 |
| 22. Строительство водопроводных сетей в районе Заимка 26,2 га в г.Горно-Алтайске | 1199,6 | 2016 | Обеспечение потребности в холодном водоснабжении населения | 2016 | 10 |
| Проекты, направленные на повышение надежности водоснабжения и качества коммунального ресурса |
| 23. Реконструкция существующих сетей системы водоснабжения в г. Горно-Алтайске | 180200 | 2016-2029 | Надежность и бесперебойность снабжения, сокращение потерь | 2017-2029 | 15 |
| 24. Реконструкция магистрального трубопровода по ул. Чапаева, пер. Телефонный в г Горно-Алтайске | 2504,7 | 2017 | Надежность и бесперебойность снабжения, сокращение потерь | 2018 | 5 |
| 25. Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Каясинская в г.Горно-Алтайске | 96 | 2013 | Надежность и бесперебойность снабжения, сокращение потерь | 2014 | 10 |
| 26. Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Космонавтов в г.Горно-Алтайске | 141 | 2013 | Надежность и бесперебойность снабжения, сокращение потерь | 2014 | 10 |
| 27. Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Оконечная в г.Горно-Алтайске | 237 | 2013 | Надежность и бесперебойность снабжения, сокращение потерь | 2014 | 10 |
| 28. Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Поселковой в г.Горно-Алтайске | 235 | 2012 | Надежность и бесперебойность снабжения, сокращение потерь | 2014 | 10 |
| 29. Капремонт водопроводных сетей по ул. Горького в г.Горно- Алтайске | 354 | 2012-2013 | Надежность и бесперебойность снабжения, сокращение потерь | 2014 | 10 |
| 30. Капремонт водопроводных сетей по ул. Черемшанская в г. Горно-Алтайске | 84 | 2012 | Надежность и бесперебойность снабжения, сокращение потерь | 2014 | 10 |
| 31. Капитальный ремонт наружных сетей водопровода по ул. Чорос-Гуркина в г.Горно-Алтайске | 7250,71 | 2014-2016 | Надежность и бесперебойность снабжения, сокращение потерь | 2017 | 10 |
| 32. Капитальный ремонт наружных сетей водопровода по ул. Ушакова в г.Горно-Алтайске | 1007,14 | 2012-2013 . | Надежность и бесперебойность снабжения, сокращение потерь | 2013 | 10 |
| 33. Капитальный ремонт наружных сетей водопровода по ул. Ушакова, 6 ул. Промышленная 6,19,21,23 в г. Горно-Алтайске | 160,09 | 2014 | Надежность и бесперебойность снабжения, сокращение потерь | 2014 | 10 |
| 34. Реконструкция водопровода по ул. Алтайская в г.Горно-Алтайске | 1479,0 | 2016 | Надежность и бесперебойность снабжения, сокращение потерь | 2016. | 10 |
| 35. Реконструкция магистрального водопровода по ул. Чаптынова в районе ж/д № 60 в г.Горно-Алтайске | 518,5 | 2016 | Надежность и бесперебойность снабжения, сокращение потерь | 2016 | 10 |
| 36. Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Красногвардейская, ул. Партизанская в г.Горно-Алтайске | 200,0 | 2016 | Надежность и бесперебойность снабжения, сокращение потерь | 2016 | 10 |
| 37. Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Гончарная в г.Горно-Алтайске | 433,0 | 2016 | Надежность и бесперебойность снабжения, сокращение потерь | 2016 | 10 |
| 38. Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Больничная в г.Горно-Алтайске | 106,0 | 2016 | Надежность и бесперебойность снабжения, сокращение потерь | 2016 | 10 |
| 39.Капитальный ремонт дюкеров через р .Майма в г.Горно-Алтайске | 500,0 | 2016 | Надежность и бесперебойность снабжения, сокращение потерь | 2016 | 10 |
| Проекты, направленные на повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав систему водоснабжения, а также проекты, предусмотренные программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| 40. Установка системы автоматизации системы водоснабжения с установкой частотных приводов на насосных агрегатах, датчиков давления и расхода | 200000 | 2028 | Сокращение энергопотребления и аварийности на сетях водоснабжения, Сокращение удельного энергопотребления на водоподготовку и подачу 1 куб. м питьевой воды | 2029. | 10 |
| 41. Установка частотно-насосного оборудования работающего с переменной нагрузкой на станции повышения давления | 285,71 | 2012 |  | 2013 | 2 |
| 42. Разработка проектной документации на строительство водопроводных сетей жилой застройки по пер. Островному и строительство эксплуатационной скважины для водоснабжения «Яблоневый сад» 45 га в г.Горно-Алтайске | 523 | 2013 | Создание условий для строительства водопроводных сетей | 2014 | 10 |

# Проект 1. Строительство станции очистки воды от Катунского водозабора.

Краткое описание проекта:

Станция (водоподготовки) очистки воды от Катунского водозабора,

При эксплуатации системы водоподготовки  предлагается использовать технологии без применения хлора. Вместо жидкого хлора необходимо использовать новые эффективные обеззараживающие реагенты (гипохлорит натрия). Это позволит не только улучшить качество питьевой воды, практически исключив содержание высокотоксичных хлорорганических соединений в питьевой воде, но и повысить безопасность производства до уровня, отвечающего современным требованиям, за счет исключения из обращения опасного вещества – жидкого хлора.

Цель проекта;

Обеспечить фильтрацию и очистку воды до уровня пригодного  уровня. Обеспечить высокое качество питьевой воды за счет исключения  в содержании высокотоксичных хлорорганических соединений

Технические параметры проекта:

Планируемая мощность станции очистки воды рассчитана на 20,6 тыс.м3/ сутки или 7519 тыс.м3/го. Стоимость проекта 95600 тыс. рублей

Проект 2. Строительство водопровода по ул. Бочкаревка, ул. Медовая, ул. Светлая в г. Горно-Алтайске

Краткое описание проекта:

Строительство водопровода по ул. Бочкаревка, ул. Медовая, ул. Светлая в г. Горно-Алтайске

Цель проекта:

Строительство водопровода по ул. Бочкаревка, ул. Медовая, ул. Светлая в г. Горно-Алтайске

Технические параметры проекта:

Стоимость проекта 9827,88 тыс. руб.

Проект 3. Строительство водопроводных сетей по ул. Лыжная, ул. Некорякова в г. Горно-Алтайске

Краткое описание проекта:

Строительство водопроводных сетей по ул. Лыжная, ул. Некорякова в г. Горно-Алтайске

Цель проекта:

Водоснабжение ул. Лыжная, ул. Некорякова в г. Горно-Алтайске

Технические параметры проекта:

Стоимость проекта 4870,0 тыс. руб.

Проект 4. Строительство наружного водопровода жилого микрорайона Заимка 53 га, в г. Горно-Алтайске.

Краткое описание проекта:

Строительство наружного водопровода жилого микрорайона Заимка 53 га в г. Горно-Алтайске

Цель проекта: Водоснабжение жилого микрорайона Заимка 53 га в г. Горно-Алтайске

Технические параметры проекта;

Стоимость проекта 1804,3 тыс. руб.

Проект 5. Строительство наружного водопровода жилого микрорайона Пекарский лог в г. Горно-Алтайске.

Краткое описание проекта:

Строительство наружного водопровода жилого микрорайона Пекарский лог в г. Горно-Алтайске.

Цель проекта: Водоснабжение жилого микрорайона Пекарский лог в г. Горно-Алтайске

Технические параметры проекта;

Стоимость проекта 17097,15 тыс. руб.

Проект 6. Строительство насосной станции для водоснабжения жилых домом № 10-15 по пер. Коксинский в г. Горно-Алтайске.

Краткое описание проекта:

Строительство насосной станции для водоснабжения жилых домом № 10-15 по пер. Коксинский в г. Горно-Алтайске.

Цель проекта: Водоснабжение жилых домов № 10-15по пер. Коксинскому в г. Горно-Алтайске

Технические параметры проекта;

Стоимость проекта 632,828 тыс. руб.

Проект 7. Строительство повысительной насосной станции с присоединением микрорайона ОПХ и ул. Колхозного лога с присоединением к сети городского водопровода в г. Горно-Алтайске.

Краткое описание проекта:

Строительство повысительной насосной станции с присоединением микрорайона ОПХ и ул.Колхозного лога с присоединением к сети городского водопровода в г. Горно-Алтайске.

Цель проекта: Водоснабжение жилых микрорайона ОПХ и ул.Колхозного лога в г. Горно-Алтайске

Технические параметры проекта;

Стоимость проекта 2034,9 тыс. руб.

Проект 8. Строительство водопроводных сетей в микрорайоне «Чкаловский лог» в г. Горно-Алтайске.

Краткое описание проекта:

Строительство водопроводных сетей в микрорайоне «Чкаловский лог» в г. Горно-Алтайске.

Цель проекта: Водоснабжение  микрорайона  «Чкаловский лог»в г. Горно-Алтайске

Технические параметры проекта:

Стоимость проекта 21192,4 тыс. руб.

Проект 9. Строительство водопроводных сетей жилой застройки по ул. Кленовой, пер. Кленовому в г. Горно-Алтайске.

Краткое описание проекта:

Строительство водопроводных сетей жилой застройки по ул. Кленовой, пер. Кленовому в г. Горно-Алтайске

Цель проекта: Водоснабжение  жилой застройки по ул. Кленовой, пер. Кленовому в г. Горно-Алтайске.

Технические параметры проекта:

Стоимость проекта 5897,9 тыс. руб.

Проект 10. Строительство водопроводных сетей жилой застройки в районе ул. Лесная поляна в г. Горно-Алтайске.

Краткое описание проекта:

Строительство водопроводных сетей жилой застройки в районе ул. Лесная поляна в г. Горно-Алтайске

Цель проекта:

Водоснабжение  жилой застройки в районе ул.Лесная поляна в г. Горно-Алтайске

Технические параметры проекта:

Стоимость проекта 182,6 тыс. руб.

Проект 11. Строительство водопроводных сетей жилой застройки в микрорайоне Заимка 45 га «Яблоневый сад» в г. Горно-Алтайске.

Краткое описание проекта:

Строительство водопроводных сетей жилой застройки в микрорайоне Заимка 45 га «Яблоневый сад» в г. Горно-Алтайске.

Цель проекта:

Водоснабжение  жилой застройки в микрорайоне Заимка «Яблоневый сад» в г. Горно-Алтайске

Технические параметры проекта:

Стоимость проекта 17007,54 тыс. руб.

Проект 12. Строительство водопроводных сетей жилой застройки ул. Алагызова, ул.Шелковичная, ул.Долгих с ответвлением на ул. Барнаульскую, ул. Сорова и ул.Красная в г. Горно-Алтайске.

Краткое описание проекта:

Строительство водопроводных сетей жилой застройки ул. Алагызова, ул.Шелковичная, ул.Долгих с ответвлением на ул. Барнаульскую, ул. Сорова и ул.Красная в г. Горно-Алтайске..

Цель проекта:

Водоснабжение  жилой застройки ул. Алагызова, ул.Шелковичная, ул.Долгих с ответвлением на ул. Барнаульскую, ул. Сорова и ул.Красная в г. Горно-Алтайске

Технические параметры проекта:

Стоимость проекта 14324,1 тыс. руб.

Проект 13. Строительство водопроводных сетей жилой застройки ул. Пушкарева, ул.Продольная, ул. Средняя в г. Горно-Алтайске.

Краткое описание проекта:

Строительство водопроводных сетей жилой застройки ул. Пушкарева, ул.Продольная, ул. Средняя в г. Горно-Алтайске.

Цель проекта:

Водоснабжение  жилой застройки ул. Пушкарева, ул. Продольная, ул. Средняя в г. Горно-Алтайске

Технические параметры проекта:

Стоимость проекта 1826,9 тыс. руб.

Проект 14. Строительство водопроводных сетей жилой застройки ул. Рассветной, пер. Зыбкий в г. Горно-Алтайске.

Краткое описание проекта:

Строительство водопроводных сетей жилой застройки ул. Рассветной, пер.  Зыбкий в г. Горно-Алтайске.

Цель проекта:

Водоснабжение  жилой застройки ул. Рассветной, пер. Зыбкий в г. Горно-Алтайске

Технические параметры проекта:

Стоимость проекта 3549,06 тыс. руб.

Проект 15. Строительство водопроводных сетей микрорайона «Дубовая роща» в г. Горно-Алтайске.

Краткое описание проекта:

Строительство водопроводных сетей микрорайона «Дубовая роща» в г. Горно-Алтайске.

Цель проекта:

Водоснабжение микрорайона «Дубовая роща» в г. Горно-Алтайске

Технические параметры проекта:

Стоимость проекта 9329,24 тыс. руб.

Проект 16. Строительство водопроводных сетей поселка «Восточный» в г. Горно-Алтайске.

Краткое описание проекта:

Строительство водопроводных сетей поселка «Восточный» в г. Горно-Алтайске.

Цель проекта:

Водоснабжение поселка «Восточный» в г. Горно-Алтайске

Технические параметры проекта:

Стоимость проекта 45,0 тыс. руб.

Проект 17. Строительство водопроводных сетей ул. Барнаульская  и улиц второй зоны (Солнечная, Дружбы, Холмистая) в г. Горно-Алтайске.

Краткое описание проекта:

Строительство водопроводных сетей ул. Барнаульская  и улиц второй зоны (Солнечная, Дружбы, Холмистая) в г. Горно-Алтайске.

Цель проекта:

Водоснабжение ул. Барнаульская  и улиц второй зоны (Солнечная, Дружбы, Холмистая) в г. Горно-Алтайске

Технические параметры проекта:

Стоимость проекта 2270,0 тыс. руб.

Проект 18. Строительство водопроводных сетей ул. Колхозная, Депутатская, Старая окраина в г. Горно-Алтайске.

Краткое описание проекта:

Строительство водопроводных сетей ул. Колхозная, Депутатская, Старая окраина в г. Горно-Алтайске.

Цель проекта:

Водоснабжение ул. Колхозная, Депутатская, Старая окраина в г. Горно-Алтайске

Технические параметры проекта:

Стоимость проекта 1242,6 тыс. руб.

Проект 19. Строительство водопроводных сетей ул. Колхозная, ул. Радлова, ул. Вербицкого в г. Горно-Алтайске.

Краткое описание проекта:

Строительство водопроводных сетей ул. Колхозная, ул. Радлова, ул. Вербицкого в г. Горно-Алтайске.

Цель проекта:

Водоснабжение ул. Колхозная, ул. Радлова, ул. Вербицкого в г. Горно-Алтайске

Технические параметры проекта:

Стоимость проекта 717,4 тыс. руб.

Проект 20. Строительство водопроводных сетей ул. Луговая, ул. Калинина в г. Горно-Алтайске.

Краткое описание проекта:

Строительство водопроводных сетей ул. Луговая, ул. Калинина в г. Горно-Алтайске.

Цель проекта:

Водоснабжение ул. Луговая, ул. Калинина в г. Горно-Алтайске

Технические параметры проекта:

Стоимость проекта 1239,3 тыс. руб.

Проект 21. Строительство водопроводных сетей ул. Рабочая, ул. Ремесленная, ул. Фабричная в г. Горно-Алтайске.

Краткое описание проекта:

Строительство водопроводных сетей ул. Рабочая, ул. Ремесленная, ул. Фабричная в г. Горно-Алтайске.

Цель проекта:

Водоснабжение ул. Рабочая, ул. Ремесленная, ул. Фабричная в г. Горно-Алтайске

Технические параметры проекта:

Стоимость проекта 154,0 тыс. руб.

Проект 22. Строительство водопроводных сетей в районе Заимка 26 га в г. Горно-Алтайске;

Краткое описание проекта:

Строительство водопроводных сетей в районе Заимка 26,2 га в г. Горно-Алтайске;

Цель проекта:

Водоснабжение района Заимка 26,2 га в г. Горно-Алтайске

Технические параметры проекта:

Стоимость проекта 1199,6 тыс. руб.

Проект 23. Реконструкция существующих сетей системы водоснабжения в г. Горно-Алтайске.

Краткое описание проекта:

Реконструкция существующих сетей системы водоснабжения в г. Горно-Алтайске.

Цель проекта:

Замена существующих сетей системы водоснабжения в г. Горно-Алтайске.

Технические параметры проекта:

Стоимость проекта 180 200,0 тыс. руб.

Проект 24. Реконструкция магистрального трубопровода по ул. Чапаева, пер. Телефонный в г. Горно-Алтайске.

Краткое описание проекта;

Реконструкция магистрального трубопровода по ул. Чапаева, пер. Телефонный в г.Горно-Алтайске.

Цель проекта;

Замена изношенного трубопровода на участке 2 км. по ул. Чапаева, пер. Телефонный

Технические параметры проекта;

Стоимость проекта 2504,7 тыс. руб. протяженность 2 км.

Проект 25. Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Каясинская в г.Горно-Алтайске.

Краткое описание проекта:

Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Каясинская в г.Горно-Алтайске.

Цель проекта:

Капитальный ремонт существующих сетей системы водоснабжения по ул. Каясинская в г. Горно-Алтайске.

Технические параметры проекта:

Стоимость проекта 96,0 тыс. руб.

Проект 26. Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Космонавтов в г.Горно-Алтайске.

Краткое описание проекта:

Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Космонавтов в г.Горно-Алтайске.

Цель проекта:

Капитальный ремонт существующих сетей системы водоснабжения по ул. Космонавтов в г. Горно-Алтайске.

Технические параметры проекта:

Стоимость проекта 141,0 тыс. руб.

Проект 27. Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Оконечная в г. Горно-Алтайске.

Краткое описание проекта:

Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Оконечная в г.Горно-Алтайске.

Цель проекта:

Капитальный ремонт существующих сетей системы водоснабжения по ул. Оконечная в г. Горно-Алтайске.

Технические параметры проекта:

Стоимость проекта 237,0 тыс. руб.

Проект 28. Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Поселковой в г. Горно-Алтайске.

Краткое описание проекта:

Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Поселковой в г. Горно-Алтайске.

Цель проекта:

Капитальный ремонт существующих сетей системы водоснабжения по ул. Поселковой в г. Горно-Алтайске.

Технические параметры проекта:

Стоимость проекта 235,0 тыс. руб.

Проект 29. Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Горького в г. Горно-Алтайске.

Краткое описание проекта:

Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Горького в г. Горно-Алтайске.

Цель проекта:

Капитальный ремонт существующих сетей системы водоснабжения по ул. Горького в г. Горно-Алтайске.

Технические параметры проекта:

Стоимость проекта 354,0 тыс. руб.

Проект 30. Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Черемшанская в г. Горно-Алтайске.

Краткое описание проекта:

Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Черемшанская в г. Горно-Алтайске.

Цель проекта:

Капитальный ремонт существующих сетей системы водоснабжения по ул. Черемшанская в г. Горно-Алтайске.

Технические параметры проекта:

Стоимость проекта 84,0 тыс. руб.

Проект 31. Капитальный ремонт наружных сетей водопровода по ул. Чорос-Гуркина г. Горно-Алтайске.

Краткое описание проекта:

Капитальный ремонт Наружных сетей водопровода по ул. Чорос-Гуркина в г. Горно-Алтайске.

Цель проекта:

Замена сетей водоснабжения для бесперебойного снабжения потребителей и сокращения аварий.

Технические параметры проекта;

Стоимость проекта 7110,71 тыс. руб.

Проект 32. Капитальный ремонт наружных сетей водопровода по ул. Ушакова в г.Горно-Алтайске.

Краткое описание проекта:

Капитальный ремонт наружных сетей водопровода по ул. Ушакова в г.Горно-Алтайске.

Цель проекта;

Замена сетей водоснабжения для бесперебойного снабжения потребителей и сокращения аварий.

Технические параметры проекта;

Стоимость проекта 1007,14 тыс. руб.

Проект 33. Капитальный ремонт наружных сетей водопровода по ул. Ушакова 6, ул.Промышленная 6, 19, 21, 23 в г.Горно-Алтайске.

Краткое описание проекта:

Капитальный ремонт наружных сетей водопровода по ул. Ушакова 6, ул.Промышленная 6, 19, 21, 23 в г.Горно-Алтайске.

Цель проекта;

Замена сетей водоснабжения для бесперебойного снабжения потребителей и сокращения аварий.

Технические параметры проекта;

Стоимость проекта 160,09 тыс. руб.

Проект 34. Реконструкция водопровода по ул. Алтайская в г.Горно-Алтайске.

Краткое описание проекта:

Реконструкция водопровода по ул. Алтайская в г.Горно-Алтайске.

Цель проекта;

Замена сетей водоснабжения для бесперебойного снабжения потребителей и сокращения аварий.

Технические параметры проекта;

Стоимость проекта 1479,0 тыс. руб., протяженность 300 м.

Проект 35. Реконструкция магистрального водопровода по ул. Чаптынова в районе жилого дома №60 в г.Горно-Алтайске.

Краткое описание проекта:

Реконструкция магистрального водопровода по ул. Чаптынова в районе жилого дома №60 в г.Горно-Алтайске.

Замена сетей водоснабжения для бесперебойного снабжения потребителей и сокращения аварий.

Технические параметры проекта;

Стоимость проекта 518,5 тыс. руб., протяженность 300 м.

Проект 36. Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Красногвардейская, ул. Партизанская в г.Горно-Алтайске

Краткое описание проекта:

Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Красногвардейская, ул. Партизанская в г.Горно-Алтайске.

Цель проекта:

Замена сетей водоснабжения для бесперебойного снабжения потребителей и сокращения аварий.

Технические параметры проекта;

Стоимость проекта 200,0 тыс. руб.

Проект 37. Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Гончарная в г. Горно-Алтайске

Краткое описание проекта:

Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Гончарная в г. Горно-Алтайске

Цель проекта:

Замена сетей водоснабжения для бесперебойного снабжения потребителей и сокращения аварий.

Технические параметры проекта;

Стоимость проекта 433,0 тыс. руб.

Проект 38.  Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Больничная в г. Горно-Алтайске

Краткое описание проекта:

Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Больничная в г.Горно-Алтайске.

Цель проекта:

Замена сетей водоснабжения для бесперебойного снабжения потребителей и сокращения аварий.

Технические параметры проекта;

Стоимость проекта 106,0 тыс. руб.

Проект 39. Капитальный ремонт дюкеров через р .Майма в г.Горно-Алтайске.

Краткое описание проекта:

Капитальный ремонт дюкеров через р .Майма в г.Горно-Алтайске.

Цель проекта:

Бесперебойное снабжения потребителей и сокращения аварий.

Технические параметры проекта;

Стоимость проекта 500,0 тыс. руб.

Проект 40. Установка системы автоматизации системы водоснабжения с установкой частотных приводов на насосных агрегатах, датчиков давления и расхода.

Краткое описание проекта;

Установка частотных преобразователей, шкафов автоматизации, датчиков давления и приборов учета на повысительных насосных станциях, поддержание заданного технологического режима и нормальные условия работы сооружений, установок, основного и вспомогательного оборудования и коммуникаций; сигнализация отклонений и нарушений от заданного технологического режима и нормальных условий работы сооружений, установок, оборудования и коммуникаций; сигнализация возникновения аварийных ситуаций на контролируемых объектах; возможность оперативного устранения отклонений и нарушений от заданных условий

Цель проекта;

Внедрение новых высокоэффективных энергосберегающих технологий, создание современной автоматизированной системы оперативного диспетчерского управления водоснабжением.

Технические параметры проекта;

Установленные частотные преобразователи снижают потребление электроэнергии до 30%, обеспечивают плавный режим работы электродвигателей насосных агрегатов и исключают гидроудары, одновременно достигнут эффект круглосуточного бесперебойного водоснабжения на верхних этажах жилых домов.

Стоимость проекта 200000,0 тыс. руб.

Проект 41. Установка частотно-насосного оборудования работающего с переменной нагрузкой на станции повышения и давления.

Краткое описание проекта:

Установка частотно-насосного оборудования работающего с переменной нагрузкой на станции повышения и давления.

Цель проекта;

Сокращение энергопотребления на водоподготовку и подачу 1 куб. м. воды.

Технические параметры проекта;

Стоимость проекта 285,71тыс. руб.

Проект 42. Разработка проектной документации на строительство водопроводных сетей жилой застройки по пер.Островному и строительство эксплуатационной скважины для водоснабжения «Яблоневый сад» 45 га.

Краткое описание проекта:

Разработка проектной документации на строительство водопроводных сетей жилой застройки по пер.Островному и строительство эксплуатационной скважины для водоснабжения «Яблоневый сад» 45 га.

Цель проекта;

Создание условий для строительства водопроводных сетей.

Технические параметры проекта;

Стоимость проекта 523,0 тыс. руб.»;

Целевые показатели развития водоснабжения

Таблица 10

| Целевые показатели | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017-2021 гг. | 2022-2026 гг. | 2027-2029 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Критерии доступности для населения коммунальных услуг |
| Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения) | 70 | 70 | 70 | 85 | 95 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки |
| Перспективная нагрузка на водозаборные установки в тыс. м3/в сутки | 6,29 | 6,3 | 6,31 | 6,318 | 6,32 | 6,34 | 6,365 | 6,38 |
| Величины новых нагрузок присоединяемых в перспективе |
| Максимально суточный, объем воды на ВЗУ тыс. м3/сут. | 8,186 | 8,193 | 8,2 | 8,206 | 8,213 | 8,245 | 8,278 | 8,291 |
| Показатели качества поставляемого коммунального ресурса |
| Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, % | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели степени охвата потребителей приборами учета (в %) |
| население | 90 | 90 | 93 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| коммерческие организации | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| бюджетные организации | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели надежности |
| Водопроводные сети, нуждающиеся в замене. км. | 31,9 | 31,9 | 28,7 | 25,3 | 22,4 | 19,6 | 17,8 | 9,7 |
| Аварийность на сетях водопровода (ед/км) | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Износ водопроводных сетей (%) | 64 | 64 | 54 | 48 | 37 | 31 | 28 | 16 |
| Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов |
| Потери воды при транспортировке, % в год | 12 | 15,57 | 13,59 | 11,82 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Показатели эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса |
| Объем поднятой воды тыс. м3 в год | 2735,51 | 2960,6 | 3058,47 | 3174 | 3280,5 | 3387 | 3497,5 | 3600 |
| Собственные нужды тыс. м3 в год | 121,19 | 26,2 | 27,58 | 27,5 | 28,2 | 28,9 | 30,5 | 31 |
| Объем отпуска в сеть тыс. м3 в год | 2614,32 | 2934,4 | 3030,89 | 3146,5 | 3252,3 | 3358,1 | 3467 | 3569 |
| Объем потерь холодного водопотребления тыс. м3в год | 313,72 | 457 | 412 | 372 | 195,13 | 167,9 | 173,3 | 178,45 |
| Объем полезного отпуска ХПВ потребителям тыс. м3 в год | 2 300,6 | 2477,4 | 2618,89 | 2774,5 | 3057,17 | 3190,2 | 3293,7 | 3390,55 |
| Показатели воздействия на окружающую среду |
| Объем поднятой воды тыс. м3 в год | 2735,51 | 2960,6 | 3058,47 | 3174 | 3280,5 | 3387 | 3497,5 | 3600 |

5.4. Программные мероприятия и целевые показатели развития водоотведения

Таблица 11

| Проект | Необходимые капитальные затраты тыс. руб. | Срок реализации проекта | Ожидаемые эффекты |
| --- | --- | --- | --- |
| Проекты, направленные на повышение надежности и качества водоотведения, а также проекты, предусмотренные программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| 1. Реконструкция существующих коллекторов | 71430 | 2014-2029 | Увеличением производительности КОС , замена изношенных сетей 52 км |
| 2. Реконструкция канализационно-насосной станции «Трактовая», автоматизация и диспетчеризация работы ГКНСв г.Горно-Алтайске | 7769,179 | 2013 | Замена насосного оборудования на менее энергоемкое, Снижение эксплуатационных затрат на |
| 3. Реконструкция очистных сооружений канализации | 71 829 | 2012 | Снижение эксплуатационных затрат на электроэнергию и персонал |
| 4. Реконструкция канализационно-насосной станции «Мебельная» в г.Горно-Алтайске | 1586,4 | 2012 | Снижение эксплуатационных затрат на электроэнергию и персонал |
| 5. Капитальный ремонт дворовых сетей канализации пр. Коммунистический, дома 127,131,133,135,137 в г.Горно-Алтайске | 451,1 | 2013 г. | Обеспечение надежности и безопасности работы системы |
| 6. Капитальный ремонт наружной канализации пр. Коммунистический 10,31,34,78,147,151, Чорос-Гуркина 5,7 ,68, ул. Поселковая 8, ул. Строителей 14, ул. Ленкина 2, пер.Промышленный 7 в г.Горно-Алтайске | 676,6 | 2014 г. | Обеспечение надежности и безопасности работы системы |
| 7. Капитальный ремонт наружной канализации по : ул. Чорос-Гуркина,3; пр.Коммунистический 97,69,33,5,25, 23,49 в г.Горно-Алтайске | 885,450 | 2015 | Обеспечение надежности и безопасности работы системы |
| 8. Капитальный ремонт наружной канализации канализации жилых домов пр.Коммунистический 27, 160,164,168,170,178, ул. Северная 5, г.Горно-Алтайске. | 1073,3 | 2016 | Обеспечение надежности и безопасности работы системы |
| 9. Капитальный ремонт канализационных сетей пр. Коммунистический в г.Горно-Алтайске | 500,0 | 2016 | Обеспечение надежности и безопасности работы системы |
| 10. Капитальный ремонт дворовой канализации от ул. Чорос-Гуркина до ул. Чорос-Гуркина до ул. Комсомольская,7, пер. Гончарный,3 | 268,3 | 2016 | Обеспечение надежности и безопасности работы системы |
| Проекты, направленные на повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав систему водоотведения, а также проекты, направленные на улучшение экологической ситуации с учетом достижения организациями, осуществляющими водоотведение |
| 11. Строительство цеха механического обезвоживания остатков сточных вод | 47500 | 2015-2025 | Сокращение площади иловых полей, Сокращение выбросов в водоемы и атмосферу |

Проект 1. Реконструкция существующих коллекторов.

Краткое описание проекта: Реконструкция коллекторов системы водоотведения муниципального образования.

Цель проекта: увеличением производительности канализационно-очистных сооружений.

Технические параметры проекта: замена изношенных сетей 52 км., стоимость проекта 71430 тыс. руб.

Проект 2. Реконструкция канализационно-насосной станции «Трактовая» в г.Горно-Алтайске.

# Краткое описание проекта: Реконструкция главной канализационной насосной станции «Трактовая» в г.Горно-Алтайске.

# Цель проекта: автоматизация и диспетчеризация работы городской канализационно-насосной станции для снижения эксплуатационных затрат

# Технические параметры проекта: Замена насосного оборудование на энергосберегающее, стоимость проекта 7769,179 тыс. руб.

Проект 3. Реконструкция очистных сооружений канализации.

# Краткое описание проекта: Реконструкция очистных сооружений канализации.

# Цель проекта: Снижение эксплуатационных затрат на электроэнергию и персонал.

# Технические параметры проекта: стоимость проекта 71829,0 тыс. руб.

Проект 4. Реконструкция канализационно-насосной станции «Мебельная» в г.Горно-Алтайске.

Краткое описание проекта: автоматизация и диспетчеризация работы насосной станции «Мебельная» в г.Горно-Алтайске.

Цель проекта: Снижение эксплуатационных затрат на электроэнергию и персонал

Технические параметры проекта: Замена насосного оборудование на энергосберегающее, стоимость проекта 1586,4 тыс. руб.

Проект 5. Капитальный ремонт дворовых сетей канализации пр. Коммунистический, дома 127,131,133,135,137 в г.Горно-Алтайске.

Краткое описание проекта: Капитальный ремонт дворовых сетей канализации пр. Коммунистический, дома 127,131,133,135,137 в г. Горно-Алтайске.

Цель проекта: Обеспечение надежности и безопасности работы системы

Технические параметры проекта: стоимость проекта 451,1 тыс. руб.

Проект 6. Капитальный ремонт наружной  канализации пр. Коммунистический 10,31,34,78,147,151, Чорос-Гуркина 5,7, 68, ул. Поселковая 8, ул. Строителей 14, ул. Ленкина 2, пер. Промышленный 7 в г.Горно-Алтайске.

Краткое описание проекта: Капитальный ремонт наружной  канализации пр. Коммунистический 10,31,34,78,147,151, Чорос-Гуркина 5,7, 68, ул. Поселковая 8, ул. Строителей 14, ул. Ленкина 2, пер. Промышленный 7 в г.Горно-Алтайске.

Цель проекта: Обеспечение надежности и безопасности работы системы

Технические параметры проекта: стоимость проекта 676,6 тыс. руб.

Проект 7. Капитальный ремонт наружной канализации по: ул. Чорос-Гуркина,3; пр. Коммунистический 97,69,33,5,25, 23,49 в г.Горно-Алтайске.

Краткое описание проекта: Капитальный ремонт наружной канализации по: ул. Чорос-Гуркина,3; пр. Коммунистический 97,69,33,5,25, 23,49 в г.Горно-Алтайске.

Цель проекта: Обеспечение надежности и безопасности работы системы

Технические параметры проекта: стоимость проекта 885,45 тыс. руб.

Проект 8. Капитальный  ремонт бесхозяйных дворовых сетей канализации жилых домов пр.Коммунистический 27, 160,164,168,170,178, ул. Северная 5 в г.Горно-Алтайске.

Краткое описание проекта: Капитальный  ремонт бесхозяйных дворовых сетей канализации жилых домов пр.Коммунистический 27, 160,164,168,170,178, ул. Северная 5 в г.Горно-Алтайске.

Цель проекта: Обеспечение надежности и безопасности работы системы

Технические параметры проекта: стоимость проекта 1073,3 тыс. руб.

Проект 9. Капитальный ремонт канализационных сетей пр. Коммунистический в г.Горно-Алтайске.

Краткое описание проекта:

Капитальный ремонт канализационных сетей пр. Коммунистический в г.Горно-Алтайске.

Цель проекта:

Замена сетей водоснабжения для бесперебойного снабжения потребителей и сокращения аварий.

Технические параметры проекта;

Стоимость проекта 500,0 тыс. руб.

Проект 10.  Капитальный ремонт дворовой канализации от ул. Чорос-Гуркина до ул. Чорос-Гуркина до ул. Комсомольская,7, пер. Гончарный,3

Краткое описание проекта:

Капитальный ремонт дворовой канализации от ул. Чорос-Гуркина до ул. Чорос-Гуркина до ул. Комсомольская,7, пер. Гончарный,3

Цель проекта:

Замена сетей водоснабжения для бесперебойного снабжения потребителей и сокращения аварий.

Технические параметры проекта;

Стоимость проекта 268,3 тыс. руб.

# Проект 11. Строительство линии термической сушки осадков сточных вод.

Краткое описание проекта: при очистке сточных вод на КОС образуются осадки сточных вод с влажностью около 97 %. В результате реконструкции обработка осадков сточных вод будет осуществляться в две стадии. Первая – обезвоживание на центрифугах, что позволяет снизить влажность осадка до 70 % и, как следствие, уменьшить объем осадка. Вторая стадия – сушка осадка при 250-280 ºС в турбосушилке, что дает возможность полностью обезвредить осадок и высушить его до влажности 20 % и менее – это обеспечивает снижение объемов осадков. Высушенный осадок гранулируется и далее загружается в печь сжигания. При сгорании образуются зола. Таким образом, инвестиционный проект позволит снизить объем (массу) образующихся осадков сточных вод.

Цель проекта: улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям;

Удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

Улучшение экологической ситуации в районах расположенных рядом и иловыми полями

Предотвращение негативного воздействия на водные объекты, достичь качества очистки сточных вод до требований, предъявляемым к воде водоемов

Технические параметры проекта;

Стоимость проекта 47 500,0 тыс. руб.

Таблица 12

Целевые показатели развития системы водоотведения

| Целевые показатели | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017-2021 гг. | 2022-2026 гг. | 2027-2029 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Критерии доступности для населения коммунальных услуг |
| Обеспеченность населения централизованным водоотведением (в процентах от численности населения) | 30 | 30 | 30 | 35 | 60 | 70 | 80 | 80 |
| Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки |
| Объем принимаемых сточных вод тыс. м3/сут. | 5,92 | 5,93 | 5,94 | 5,95 | 5,96 | 5,99 | 5,99 | 5,99 |
| Величины новых нагрузок присоединяемых в перспективе |
| Ожидаемые поступления сточных вод, тыс. м3/ сутки | 5,92 | 5,93 | 5,94 | 5,95 | 5,96 | 5,99 | 5,99 | 5,99 |
| Население, | 2,93 | 2,94 | 2,95 | 2,96 | 2,97 | 2,98 | 2,98 | 2,98 |
| коммерческие организации | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,77 | 1,77 | 1,77 |
| бюджетные организации | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,24 | 1,24 | 1,24 |
| Показатели качества поставляемого коммунального ресурса |
| Объем принимаемых сточных вод, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели степени охвата потребителей приборами учета. % |
| Население | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| коммерческие организации | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| бюджетные организации | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели надежности |
| Износ сетей водоотведения, % | 42 | 42 | 42 | 40 | 37 | 34 | 30 | 25 |
| Износ насосных станций, % | 60 | 60 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 |
| Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов |
| Фактическая производительность канализационно-очистных сооружений тыс.м3/сут. | 11 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 20 | 20 | 20 |
| Фактическая пропускная способность канализационно-очистных сооружений тыс. м3/сут. | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 8 | 9 | 10 |
| Показатели эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса |
| Объем принимаемых сточных вод, тыс. м3/сут. | 5,92 | 5,93 | 5,94 | 5,95 | 5,96 | 5,99 | 5,99 | 5,99 |
| Объем принимаемых сточных вод в % от мощности КОС | 53,8 | 40,89 | 40,96 | 41,03 | 41,1 | 41,31 | 41,31 | 41,31 |
| Показатели воздействия на окружающую среду |
| Сбросы с очистных сооружений, тыс. м3/год | 2380,4 | 2552,59 | 2855,5 | 3159,37 | 3463,24 | 3767,11 | 4070,98 | 4374,85 |
| Выбросы вредных веществ в атмосферу (в процентах от ПДК) в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аммиак | 21,2 | 29,1 | 12,2 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Сероводород | 50 | 50 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Взвешенные вещества | 1,2 | 1,5 | 3,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |

5.5. Программные мероприятия и целевые показатели развития обращения и утилизации твердых бытовых отходов

Таблица 13

| Проект | Необходимые капитальные затраты, тыс. руб. | Срок реализации проекта | Ожидаемые эффекты | Сроки получения эффектов | Простой срок окупаемости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проекты, направленные на улучшение экологической ситуации с учетом достижения организациями, оказывающими услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов, нормативов допустимого воздействия на окружающую среду |
| 1. Проектирование и строительство мусороперерабатывающего завода | 120000 | 2015-2018 годы | Обеспечение возрастающей потребности в услугах по утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов | 2016-2029 гг. | 15 лет |
| 2. Строительство скотомогильника | 1000 | 2015 год |  | 2016-2029 гг. | 4 года |
| Проекты, по улучшению качества услуг организаций, эксплуатирующих объекты, используемые для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, в целях обеспечения потребности новых объектов капитального строительства в этих услугах Проекты, направленные на повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов |
| 3. Рекультивация и ограждение полигона ТБО, подъездные пути и хозяйственную зону | 2500 | 2012-2015 гг. | Улучшение качества услуг Обеспечение возрастающей потребности в услугах по утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов Улучшение экологической ситуации | 2013-2029 гг. | 5 лет |
| 4. Капитальный ремонт подъездных путей к полигону ТБО | 195 | 2012 год |  | 2013-2029 гг. | 5 лет |
| 5. Ликвидация несанкционированных свалок на территории МО «Город Горно-Алтайск» | 22500 | 2012-2029 годы |  | 2013-2029 гг. | 2 года |
| 6. Установка контейнеров в водоохраной зоне водных объектов | 180 | 2012-2029 годы |  | 2013-2029 гг. | 1,5 года |
| 7. Замена устаревших контейнеров | 5000 | 2012-2029 годы |  | 2013-2029 гг. | 1,5 года |
| 8. Приобретение новых контейнеровозов | 45000 | 2012-2014 годы |  |  | 1,5 года |

1. Краткое описание проекта «Проектирование и строительство мусороперерабатывающего завода».

Проект предполагает деятельность по утилизации и переработке отходов с использованием современных технологий. Учитывая, что количество и состав отходов возрастает, на заводе будет перерабатываться мусор разных видов (из пластика, бумажный, стеклянный, металлический, текстильный, древесной), завод будет включать несколько профилей по переработки, что значительно увеличит доход предприятия. Завод будет  проектироваться  и строится на основе трёх принципов: максимальная переработка отходов; минимальное размещение отходов на полигоне; безопасность для окружающей среды и здоровья людей. Отходы, принимаемые на полигон, будут относятся к 4, 5 классам опасности.  Наиболее распространенные виды отходов  - мусор от бытовых помещений и организаций несортированный, крупногабаритные отходы, мусор от уборки территории, строительные отходы, золошлаковые отходы, шламы автомоек, списанная спецодежда, илы, пищевые отходы. Завод будет иметь полигон захоронений,  дробильную установку, брикеровочный пресс, комплекс сортировки.  Полигон будет герметичен для фильтрата. Количество рабочих мест - 24.

2. Краткое описание проекта «Строительство скотомогильника».

Планируется строительство скотомогильника по типу «биотермической ямы». Биотермические ямы имеют значительное преимущество перед обычным скотомогильниками, т.к. обеспечивают быструю гибель многих микробов, и, следовательно, в большей степени решают экологические проблемы, связанные с захоронением животных.  Биотермическая яма будет построена в соответствии с типовыми требованиями Типовой проект 807-19-«Биотермическая яма для уничтожения трупов животных».

3. Краткое описание проекта «Рекультивация и ограждение полигона ТБО, подъездные пути и хозяйственную зону».

Проект является частью комплекса проектов, связанных с решением вопроса по увеличению мощностей, предназначенных для утилизации ТБО.  Проект связан как с предыдущим проектом, так и со следующим.  Он включает укрепление существующего и строительство нового ограждения полигона. Предполагается строительство ограждения площадью 15 га.

4. Краткое описание проекта «Капитальный ремонт подъездных путей к полигону ТБО». Данный проект требуется для восстановления подъездных путей, которые подвержены высокому износу, в связи с использованием спецтехники. Планируется капитальный ремонт дорог протяженностью 12 км.

5. Краткое описание проекта «Ликвидация несанкционированных свалок на территории Муниципального образования «Город Горно-Алтайск».

В последние годы  увеличилось количество бытовых отходов и изменился их состав. Ситуация усугубляется низким уровнем экологической культуры населения. Происходит рост количества и объемов  несанкционированных свалок. Указанный проект носит периодический характер, и помимо финансовых вложений потребует проведения мероприятий по экологического просвещению.

6. Краткое описание проекта «Установка контейнеров в водоохраной зоне водных объектов».

Проект включает установку контейнеров в водоохраной зоне рек Майма и Улалушка. Проект необходим для выполнения требований к содержанию природоохранных зон населенных пунктов. Проект, аналогично предыдущему носит периодический регулярный характер.

7. Краткое описание проекта «Замена устаревших контейнеров». Проект подразумевает замену контейнеров, обеспечивающих сбор ТБО в жилых зонах, а также зонах административно-деловой застройки. Планируется ежегодно заменять 15 контейнеров.   Проект, аналогично предыдущему носит периодический регулярный характер.

Таблица 14

Целевые показатели развития системы утилизации, захоронения и вывоза ТБО

| Целевые показатели | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017-2021 гг. | 2022-2026 гг. | 2027-2029 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Критерии доступности для населения коммунальных услуг обращения и утилизации твердых бытовых отходов |
| -доля в расходах потребителей на утилизацию ТБО, % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| - динамика роста тарифов на переработку и утилизацию ТБО, в % к предыдущему году | … | 58 | 30 | 20 | 15 | 6 | 6 | 6 |
| Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки |
| -объем вывоза и переработки ТБО, тыс. куб.м. | 21,3 | 22,5 | 23,0 | 25,0 | 27,0 | 28,5 | 30 | 30 |
| Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов |
| -рентабельность деятельности по переработки и утилизации ТБО | 1,05 | 1,07 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |

5.6. Программные мероприятия и целевые показатели развития системы обеспечения сетевым газом

| Проект | Необходимые капитальные затраты, тыс. руб. | Срок реализации проекта | Ожидаемые эффекты | Сроки получения эффектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство газовых подводок (вводов) низкого давления к цоколям домовладений | 160 000,0 | 2015-2029 | - улучшение экологической ситуации в городе Горно-Алтайске - обеспечение жителей города Горно-Алтайска необходимым количеством и качеством коммунальных услуг | 2015-2029 |

При выполнении поставленных программой задач предполагается достижение следующих значений целевых индикаторов и показателей

| № п/п | Целевые показатели | Единица измерения | Значение целевых показателей ВЦП |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество газовых подводок (вводов) низкого давления к цоколям домовладений | шт | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 218 |
|  |  |  | 100 | 110 | 120 | 125 | 130 |

»;

- раздел VI изложить в следующей редакции:

## «раздел VI. АНАЛИЗ ФактическиХ и плановыХ расходОВ на

## финансирование инвестиционных проектов

Для реализации программы необходимо 2464,5161 млн. руб.,  в том числе определены прогнозные значения источников инвестиций:

- средства федерального бюджета 961,631 млн. руб. *

- средства республиканского бюджета Республики Алтай  680,62413 млн. руб. *

- средства бюджета муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 436,64296 млн. руб. *

- средства инвесторов 111,5986  млн. руб. *

- средства населения (инвестиционная надбавка к тарифу)  274,8511 млн. руб.

--------------------------------

<*> Справочно: при наличии средств.

Таблица 15

Фактические и плановые расходы на реализацию программы по годам

|  | 2012 г. (фактические) | 2013 г. (фактические) | 2014 г. (фактические) | 2015 г. | 2016 г. | 2017-2021 гг. | 2022-2026 гг. | 2027-2029 гг. | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 232724,9 | 91205,086 | 67110,455 | 52119,26 | 93985,3 | 722440,52 | 502729,55 | 702201,0 | 2464516,1 |
| в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 55080,0 | 0 | 0 | 700,0 | 0 | 236258,0 | 271058,0 | 398535,0 | 961631,0 |
| республиканский бюджет Республики Алтай | 25752,884 | 15576,4 | 31094,838 | 20632,0 | 64114,9 | 240382,11 | 111673,0 | 171398,0 | 680624,13 |
| Бюджет муниципального образования «Город Горно-Алтайск» | 19745,02 | 22102,486 | 20515,617 | 20187,26 | 16038,7 | 136536,88 | 79865,0 | 121652,0 | 436642,96 |
| средства частного инвестора | 21247,4 | 22769,2 | 15000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 41190,0 | 4884,0 | 2508,0 | 111598,6 |
| инвестиционная надбавка к тарифу | 111963,0 | 30757,0 | 500,0 | 8600,0 | 12100,0 | 67573,55 | 35249,55 | 8108,0 | 274851,1 |

Распределение инвестиций по источникам определены исходя из условий внешней среды организаций коммунального комплекса г. Горно-Алтайска, а, именно:

- доходная и расходная часть республиканского бюджета Республики Алтай и уровень его дотационности по состоянию в ретроспективный период (2000-2012 гг.);

-  доходная и расходная часть бюджета муниципального образования «Город-Горно-Алтайск» и уровень его дотационности по состоянию в ретроспективный период (2000-2012 гг.);

- рентабельность организаций коммунального комплекса;

- величина реальных располагаемых доходов населения г. Горно-Алтайска;

- прогнозные значения экономического роста Республики Алтай и г. Горно-Алтайска в частности согласно Стратегии социально-экономического развития Республики Алтай на период до 2028 г. и Комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования «Город Горно-Алтайск» на 2008-2028 годы.

Причиной незначительной доли инвестиционной надбавки к тарифу являются низкие доходы населения, не позволяющие перекладывать бремя  реализации мероприятий Программы на население. Низкий уровень рентабельности предприятий коммунального комплекса и их убыточность в отдельные периоды за последние 5 лет, также не позволяют прогнозировать приток инвестиций от частных инвесторов в эту сферу. Лишь после выполнения мероприятий запланированных в данной программе, после которых произойдет обновление основных фондов, можно ожидать интерес частных инвесторов к коммунальной инфраструктуре города Горно-Алтайска.»;

- пункт 7.6. раздела VII изложить в следующей редакции:

«7.6. Перечень инвестиционных проектов в отношении соответствующей системы коммунальной инфраструктуры

Перечни инвестиционных проектов в отношении соответствующих систем коммунальной инфраструктуры представлены в разделе 5 Программы и разработаны на основании:

- Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.02.2008 г. №2 15-р; Энергетической стратегии России на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 г. № 1715-р; схемы и программы развития Единой энергетической системы России на 2012 - 2018 годы, утвержденных приказом Министра энергетики Российской Федерации от 13.08.2012 г. № 387.

Сводный перечень инвестиционных проектов развития системы электроснабжения представлен в таблице 30 данного раздела;

- актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Горно-Алтайск» на период 2014-2028 годы, утвержденной Постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 15.04.2014 г. № 27.

Сводный перечень инвестиционных проектов развития системы теплоснабжения представлен в таблице 31 данного раздела;

- схемы водоснабжения и водоотведения на период 2014-2028 гг., утвержденные Постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 30.06.2014 г. № 51.

Сводный перечень инвестиционных проектов развития системы водоснабжения представлен в таблице 32 данного раздела.

Сводный перечень инвестиционных проектов развития системы водоотведения представлен в таблице 33 данного раздела;

- ведомственных целевых программ «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город-Горно-Алтайск» на 2014-2016 годы» и «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город-Горно-Алтайск» на 2017-2019 годы»

- инвестиционных программ организаций - соисполнителей Программы.

Сводный перечень инвестиционных проектов развития системы утилизации, захоронения, вывоза ТБО представлен в таблице 33/1 данного раздела.

Сводный перечень инвестиционных проектов развития  системы обеспечения сетевым газом города Горно-Алтайска представлен в таблице 33/2 данного раздела.

Таблица 30

Сводный перечень инвестиционных проектов развития системы электроснабжения

|  | проект | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017-2021 | 2022-2026 | 2027-2029 | всего | Источники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Капитальный ремонт и реконструкция |
| 1.1 | Реконструкция электроснабжения жилого микрорайона «Баят». РП-4 в/з «Улалушенский» (КЛ по пер. Каргужскому) в г.Горно-Алтайске |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ФБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | РБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | СЧИ |
|  |  | 7325 |  |  |  |  |  |  |  | 7325 | ИНТ |
|  |  | 7325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7325 | Всего |
| 1.2 | Реконструкция наружного электроосвещения ул. Ленина от №55 до №193 в г. Горно-Алтайске |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ФБ |
|  |  | 1158,2 |  |  |  |  |  |  |  | 1158,2 | РБ |
|  |  | 496,5 |  |  |  |  |  |  |  | 496,5 | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | СЧИ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ИНТ |
|  |  | 1654,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1654,7 | Всего |
| 1.3 | Капитальный ремонт КТП №154, №86 в г.Горно-Алтайске |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ФБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | РБ |
|  |  |  | 495 |  |  |  |  |  |  | 495 | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | СЧИ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ИНТ |
|  |  | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | Всего |
| 1.4 | Капитальный ремонт линий электроснабжения по ул. Западная в г.Горно-Алтайске |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ФБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | РБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | СЧИ |
|  |  | 7785 |  |  |  |  |  |  |  | 7785 | ИНТ |
|  |  | 7785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7785 | Всего |
| 1.5 | Капитальный ремонт линий электроснабжения по ул. Барнаульская, ул. Долгих, ул. Шелковичная в г.Горно-Алтайске |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ФБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | РБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | СЧИ |
|  |  | 3348 |  |  |  |  |  |  |  | 3348 | ИНТ |
|  |  | 3348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3348 | Всего |
| 1.6 | Реконструкция ВЛ-10, ВЛ-0,4 в районе ул. Колхозная, ул.Трофимова в г.Горно-Алтайске |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ФБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | РБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | СЧИ |
|  |  | 3544 |  |  |  |  |  |  |  | 3544 | ИНТ |
|  |  | 3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3544 | Всего |
| 1.7 | Реконструкция РП-3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ФБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | РБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | СЧИ |
|  |  |  |  |  | 8000 |  |  |  |  | 0 | ИНТ |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | Всего |
| 1.8 | Реконструкция ВЛ-10кВЛ-1-26, РТП-1 «Сигнал»-ТП-85 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ФБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | РБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | СЧИ |
|  |  |  |  |  |  |  | 8160 |  |  | 0 | ИНТ |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8160 | 0 | 0 | 8160 | Всего |
| 1.9 | Реконструкция РП-4 «Университет» |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ФБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | РБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | СЧИ |
|  |  |  |  |  |  | 8000 |  |  |  | 0 | ИНТ |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 8000 | Всего |
| 1.10 | Модернизация парка приборов учета в промышленном и бытовом секторах |  |  |  |  |  | 18000 |  |  | 18000 | ФБ |
|  |  |  |  |  |  |  | 9000 |  |  | 9000 | РБ |
|  |  |  |  |  |  |  | 9000 |  |  | 9000 | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | СЧИ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ИНТ |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 36000 | Всего |
| 1.11 | Замена трансформаторов перегруженных и близких к перегрузке |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ФБ |
|  |  |  | 280 |  |  |  |  |  |  | 280 | РБ |
|  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  | 120 | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | СЧИ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ИНТ |
|  |  | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | Всего |
| 1.12 | Замена уличных светильников уличного освещения на светильники с натриевыми лампами |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ФБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | РБ |
|  |  |  | 5400 |  |  |  |  |  |  | 5400 | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | СЧИ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ИНТ |
|  |  | 0 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5400 | Всего |
| 1.13 | Переключение электроснабжения жилой застройки микрорайона «Солнечный» к сетям МУП «Горэлектросети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РБ |
|  |  | 3670,0 |  |  |  |  |  |  |  | 3670,0 | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СЧИ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИНТ |
|  |  | 3670,0 |  |  |  |  |  |  |  | 3670,0 | Всего |
| 1.14 | Капитальный ремонт линий электропередачи в районе р.Майма в г.Горно-Алтайске |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РБ |
|  |  |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  | 500,0 | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СЧИ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИНТ |
|  |  |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  | 500,0 | Всего |
| 2 | Строительство новых объектов |
| 2.1 | Строительство КТПК10/0,4-250 для электроснабжения ул. Новоселов, ул. Дачная , ул. Фрунзе в г. Горно-Алтайске |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ФБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | РБ |
|  |  | 426,3 |  |  |  |  |  |  |  | 426,3 | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | СЧИ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ИНТ |
|  |  | 426,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426,3 | Всего |
| 2.2 | Строительство линии наружного освещения проспекта Коммунистического от остановки Трактовая до границ г.Горно--Алтайска |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ФБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | РБ |
|  |  |  | 810,3383 | 256,46 |  |  |  |  |  | 1066,798 | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | СЧИ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ИНТ |
|  |  | 0 | 810,3383 | 256,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1066,798 | Всего |
| 2.3 | Строительство сетей электроснабжения жилой застройки по ул. Столбовая, ул. Грибная в г.Горно-Алтайске |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ФБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | РБ |
|  |  |  |  | 210,6 |  | 200,0 | 1450,03 |  |  | 1860,63 | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | СЧИ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ИНТ |
|  |  | 0 | 0 | 210,6 | 0 | 200,0 | 1450,03 | 0 | 0 | 1860,63 | Всего |
| 2.4 | Строительство сети электроснабжения жилой застройки в районе Заимки 20 га в Горно-Алтайске |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ФБ |
|  |  | 139,6 | 402 |  |  |  |  |  |  | 541,6 | РБ |
|  |  | 59,8 | 850 | 1132,8 | 1132,8 |  |  |  |  | 3175,4 | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | СЧИ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ИНТ |
|  |  | 199,4 | 1252 | 1132,8 | 1132,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3717 | Всего |
| 2.5 | Строительство сетей электроснабжения жилой застройки по ул. Юбилейная в г.Горно-Алтайске |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ФБ |
|  |  |  | 248,5 |  |  |  |  |  |  | 248,5 | РБ |
|  |  |  | 106,5 | 358,6 | 358,6 |  |  |  |  | 823,7 | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | СЧИ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ИНТ |
|  |  | 0 | 355 | 358,6 | 358,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1072,2 | Всего |
| 2.6 | Строительство сетей электроснабжения жилой застройки по ул. Кленовая, пер. Кленовый в г.Горно-Алтайске |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ФБ |
|  |  |  |  | 1225 |  |  | 2453,34 |  |  | 3678,34 | РБ |
|  |  |  | 28,8 | 531,7 | 250 | 193,6 | 1051,14 |  |  | 2055,24 | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | СЧИ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ИНТ |
|  |  | 0 | 28,8 | 1756,7 | 250 | 193,6 | 3504,48 | 0 | 0 | 5733,58 | Всего |
| 2.7 | Строительство сетей электроснабжения жилой застройки микрорайона Заимка 26 га |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |
|  |  |  |  |  |  | 1575,0 | 3724,5 |  |  | 5299,5 | РБ |
|  |  |  |  | 1187,6 | 200,0 | 750,0 | 2271,21 |  |  | 4408,81 | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СЧИ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИНТ |
|  |  | 0 | 0 | 1187,6 | 200,0 | 2325,0 | 5995,71 |  |  | 9708,31 | Всего |
| 2.8 | Строительство сетей электроснабжения жилой застройки микрорайона Заимка 45 га "Яблоневый сад" |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ФБ |
|  |  | 1812,2 | 535 | 2756,4 |  |  | 9766,65 |  |  | 14870,25 | РБ |
|  |  | 908,2 | 700 | 1187,6 | 581,4 | 650,0 | 4158,71 |  |  | 8185,91 | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | СЧИ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ИНТ |
|  |  | 2720,4 | 1235 | 3944 | 581,4 | 650,0 | 13925,36 |  | 0 | 23056,16 | Всего |
| 2.9 | Строительство сетей электроснабжения жилой застройки микрорайона "Чкаловский лог" |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ФБ |
|  |  | 275,6 | 1412,9 | 359,3 |  | 1764,9 | 8596,86 |  |  | 12409,56 | РБ |
|  |  | 1181,1 | 1449,1 | 1013,6 | 935,7 | 756,4 | 3684,37 |  |  | 9020,27 | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | СЧИ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ИНТ |
|  |  | 393,7 | 2862 | 1372,9 | 935,7 | 2521,3 | 12281,23 | 0 | 0 | 20366,83 | Всего |
| 2.10 | Строительство ЛЭП-10 кВ от РП "Сигнал" до РП-2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ФБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | РБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | СЧИ |
|  |  |  | 30257 |  |  |  |  |  |  | 30257 | ИНТ |
|  |  | 0 | 30257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30257 | Всего |
| 2.11 | Строительство сетей электроснабжение жилой застройки м.р. Бочкаревка |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ФБ |
|  |  |  | 560 |  |  |  |  |  |  | 560 | РБ |
|  |  |  | 240 | 766 |  |  |  |  |  | 1006 | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | СЧИ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ИНТ |
|  |  | 0 | 800 | 766 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1566 | Всего |
| 2.12 | Присоединение многоквартирного жилого дома по ул. Алтайская 3/1 к сетям МУП "Городские электросети" |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ФБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | РБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | МБ |
|  |  | 1141,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1141,0 | СЧИ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ИНТ |
|  |  | 1141,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1141,0 | Всего |
| 2.13 | Строительство сетей электроснабжение жилой застройки по ул.Абрикосовая, ул.Виноградная в г.Горно-Алтайске |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |
|  |  |  |  |  |  |  | 2346,09 |  |  | 2346,09 | РБ |
|  |  |  |  |  |  | 450 | 555,46 |  |  | 1005,46 | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СЧИ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИНТ |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 2901,55 | 0 | 0 | 3351,55 | Всего |
| 2.14 | Строительство сети электроснабжения жилой застройки в районе ул.Хвойной в г.Горно-Алтайске |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |
|  |  |  |  |  |  |  | 4884,67 |  |  | 4884,67 | РБ |
|  |  |  |  |  |  | 500 | 1593,43 |  |  | 2093,43 | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СЧИ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИНТ |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 6978,1 | 0 | 0 | 6978,1 | Всего |
| 2.17 | Строительство сетей электроснабжения в районе «Чкаловский лог» площадью 6 га в г.Горно-Алтайске |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |
|  |  |  |  |  |  |  | 5671,12 |  |  | 5671,12 | РБ |
|  |  |  |  |  |  |  | 2430,5 |  |  | 2430,5 | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СЧИ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИНТ |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8101,6 | 0 | 0 | 8101,6 | Всего |
| 2.18 | Строительство РТП "Алферово" 110/10кВ |  |  |  |  |  |  | 50000 | 125000 | 175000 | ФБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 35000 | 80000 | 115000 | РБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15000 | 45000 | 60000 | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | СЧИ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ИНТ |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 250000 | 350000 | Всего |
| 2.19 | Строительство сетей электроснабжения жилой застройки в районе ул. А.М. Гоман в г. Горно-Алтайске |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |
|  |  |  |  |  | 1050, 0 |  | 583,22 |  |  | 1633,22 | РБ |
|  |  |  |  |  | 450,0 |  | 249,95 |  |  | 699,95 | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СЧИ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИНТ |
|  |  |  |  |  | 1500,0 |  | 833,17 |  |  | 2333,17 | Всего |
|  | ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000,0 | 50000,0 | 125000,0 | 193000,0 | ФБ |
|  |  | 3385,6 | 3438,4 | 4340,7 | 1050,0 | 3339,9 | 47026,45 | 35000,0 | 80000,0 | 177581,05 | РБ |
|  |  | 6741,9 | 10199,738 | 6644,96 | 3908,5 | 4000,0 | 26444,8 | 15000,0 | 45000,0 | 117939,9 | МБ |
|  |  | 1141,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1141,0 | СЧИ |
|  |  | 22002,0 | 30257,0 | 0 | 8000,0 | 8000,0 | 8160,0 | 0 | 0 | 76419,0 | ИНТ |
|  |  | 32207,5 | 43895,138 | 10985,66 | 12958,5 | 15339,9 | 100131,23 | 100000,0 | 250000,0 | 565517,93 | Всего |

ФБ* средства федерального бюджета;

РБ**  средства республиканского бюджета Республики Алтай;

МБ*** - средства бюджета муниципального образования «Город-Горно-Алтайск»;

СЧИ**** - средства частных инвесторов;

ИНТ***** - средства населения в форме инвестиционной надбавки к тарифам.

Таблица 31

Сводный перечень инвестиционных проектов развития системы теплоснабжения

|  | проект | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017-2021 | 2020-2026 | 2027-2029 | всего | источники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наименование инвестиционного проекта "Перевод котельных с твердого топлива на газ" |
|  | МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Котельная №7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ФБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | РБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | СЧИ |
|  |  | 23417 |  |  |  |  |  |  |  | 23417 | ИНТ |
|  |  | 23417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23417 | Всего |
| 1.2 | Котельная №11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ФБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | РБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | СЧИ |
|  |  | 28292 |  |  |  |  |  |  |  | 28292 | ИНТ |
|  |  | 28292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28292 | Всего |
| 1.3 | Котельная №12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ФБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | РБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | СЧИ |
|  |  | 33260 |  |  |  |  |  |  |  | 33260 | ИНТ |
|  |  | 33260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33260 | Всего |
| 1.4 | Котельная №14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ФБ |
|  |  |  |  |  |  |  | 11839,0 |  |  | 11839,0 | РБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | СЧИ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ИНТ |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11839,0 | 0 | 0 | 11839,0 | Всего |
| 1.6 | Котельная №15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ФБ |
|  |  |  |  |  |  |  | 12984,0 |  |  | 12984,0 | РБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | СЧИ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ИНТ |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12984,0 | 0 | 0 | 12984,0 | Всего |
| 1.7 | Котельная №18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ФБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | РБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  | 9794,0 |  |  | 9794,0 | СЧИ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ИНТ |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9794,0 | 0 | 0 | 9794,0 | Всего |
| 1.8 | Котельная №19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ФБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | РБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | СЧИ |
|  |  | 3297 |  |  |  |  |  |  |  | 3297 | ИНТ |
|  |  | 3297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3297 | Всего |
| 1.9 | Котельная №21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ФБ |
|  |  |  |  |  |  |  | 9089,0 |  |  | 9089,0 | РБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | СЧИ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ИНТ |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9089,0 | 0 | 0 | 9089,0 | Всего |
| 1.11 | Котельная №22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ФБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | РБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | СЧИ |
|  |  | 1195 |  |  |  |  |  |  |  | 1195 | ИНТ |
|  |  | 1195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1195 | Всего |
| 1.12 | Котельная №23 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ФБ |
|  |  |  |  |  |  |  | 12660,0 |  |  | 12660,0 | РБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | СЧИ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ИНТ |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12660,0 | 0 | 0 | 12660,0 | Всего |
| 1.13 | Котельная №24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ФБ |
|  |  |  |  |  |  | 3900,0 |  |  |  | 3900 | РБ |
|  |  |  |  |  |  | 1000,0 |  |  |  | 1000,0 | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | СЧИ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ИНТ |
|  |  | 0 |  | 0 | 0 | 4900,0 | 0 | 0 | 0 | 4900,0 | Всего |
| 1.14 | Котельная №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |
|  |  |  |  |  |  |  | 12984,0 |  |  | 12984,0 | РБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СЧИ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИНТ |
|  |  |  |  |  |  |  | 12984,0 |  |  | 12984,0 | Всего |
| 1.2 | ОАО ПКП «Смена» |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ФБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | РБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | МБ |
|  |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  | 2000 | СЧИ |
|  |  |  |  |  |  | 3500 |  |  |  | 3500 | ИНТ |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 5500 | Всего |
| 1.3 | ООО «Авторесурс» |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ФБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | РБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |  | 2000 | СЧИ |
|  |  |  |  |  |  |  | 3500 |  |  | 3500 | ИНТ |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 5500 | Всего |
| 1.4 | ОАО «Горно-Алтайский ЗЖБИ» |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ФБ |
|  |  |  |  | 12000,0 |  |  |  |  |  | 12000 | РБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | СЧИ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ИНТ |
|  |  | 0 | 0 | 12000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | Всего |
| Строительство автономных котельных |
| 1.5 | Строительство автономных котельных на минимальном расстоянии от существующих потребителей и ликвидации котельной № 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |
|  |  |  |  |  |  |  | 4000,0 |  |  | 4000,0 | РБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СЧИ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИНТ |
|  |  |  |  |  |  |  | 4000,0 |  |  | 4000,0 | Всего |
| 2 | Инвестиционное направление "Ликвидация тепловых пунктов и установка у потребителей (в многоквартирных домах) индивидуальных тепловых пунктов с одновременным переводом на двухтрубную систему" |
|  | МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Центральный тепловой пункт №1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ФБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | РБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  | 2142 |  |  | 2142 | СЧИ |
|  |  |  |  |  |  |  | 918 |  |  | 918 | ИНТ |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3060 | 0 | 0 | 3060 | Всего |
| 2.2 | Центральный тепловой пункт №2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ФБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | РБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  | 4592 |  |  | 4592 | СЧИ |
|  |  |  |  |  |  |  | 1968 |  |  | 1968 | ИНТ |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6560 | 0 | 0 | 6560 | Всего |
| 2.3 | Центральный тепловой пункт №3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ФБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | РБ |
|  |  |  |  |  |  |  | 3232 |  |  | 3232 | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  | 2424 |  |  | 2424 | СЧИ |
|  |  |  |  |  |  |  | 2424 |  |  | 2424 | ИНТ |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8080 | 0 | 0 | 8080 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |
| 2.4 | Центральный тепловой пункт №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | РБ |
|  |  |  |  |  |  |  | 5600 |  |  | 5600 | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  | 4200 |  |  | 4200 | СЧИ |
|  |  |  |  |  |  |  | 4200 |  |  | 4200 | ИНТ |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 14000 | Всего |
| 3 | Перевод на двухтрубную систему теплоснабжения и установка ИТП в многоквартирных домах, подключенных к котельным. |
| 3.1 | Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ФБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | РБ |
|  |  |  |  |  |  |  | 3696 |  |  | 3696 | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  | 2772 |  |  | 2772 | СЧИ |
|  |  |  |  |  |  |  | 2772 |  |  | 2772 | ИНТ |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9240 | 0 | 0 | 9240 | Всего |
| 3.2 | Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ФБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | РБ |
|  |  |  |  |  |  |  | 616 |  |  | 616 | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  | 462 |  |  | 462 | СЧИ |
|  |  |  |  |  |  |  | 462 |  |  | 462 | ИНТ |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1540 | 0 | 0 | 1540 | Всего |
| 3.3 | Котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ФБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | РБ |
|  |  |  |  |  |  |  | 880 |  |  | 880 | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  | 660 |  |  | 660 | СЧИ |
|  |  |  |  |  |  |  | 660 |  |  | 660 | ИНТ |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 2200 | Всего |
| 3.4 | Котельная №4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ФБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | РБ |
|  |  |  |  |  |  |  | 1408 |  |  | 1408 | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  | 1056 |  |  | 1056 | СЧИ |
|  |  |  |  |  |  |  | 1056 |  |  | 1056 | ИНТ |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3520 | 0 | 0 | 3520 | Всего |
| 3.5 | Котельная №6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ФБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | РБ |
|  |  |  |  |  |  |  | 1672 |  |  | 1672 | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  | 1254 |  |  | 1254 | СЧИ |
|  |  |  |  |  |  |  | 1254 |  |  | 1254 | ИНТ |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4180 | 0 | 0 | 4180 | Всего |
| 3.6 | Котельная №7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ФБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | РБ |
|  |  |  |  |  |  |  | 1584 |  |  | 1584 | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  | 1188 |  |  | 1188 | СЧИ |
|  |  |  |  |  |  |  | 1188 |  |  | 1188 | ИНТ |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3960 | 0 | 0 | 3960 | Всего |
| 3.7 | Котельная №9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ФБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | РБ |
|  |  |  |  |  |  |  | 3344 |  |  | 3344 | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  | 2508 |  |  | 2508 | СЧИ |
|  |  |  |  |  |  |  | 2508 |  |  | 2508 | ИНТ |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8360 | 0 | 0 | 8360 | Всего |
| 3.8 | Котельная №10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ФБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | РБ |
|  |  |  |  |  |  |  | 1760 |  |  | 1760 | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  | 1320 |  |  | 1320 | СЧИ |
|  |  |  |  |  |  |  | 1320 |  |  | 1320 | ИНТ |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4400 | 0 | 0 | 4400 | Всего |
| 3.9 | Котельная №11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ФБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | РБ |
|  |  |  |  |  |  |  | 3608 |  |  | 3608 | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  | 2706 |  |  | 2706 | СЧИ |
|  |  |  |  |  |  |  | 2706 |  |  | 2706 | ИНТ |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9020 | 0 | 0 | 9020 | Всего |
| 3.10 | Котельная №12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ФБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | РБ |
|  |  |  |  |  |  |  | 1408 |  |  | 1408 | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  | 1056 |  |  | 1056 | СЧИ |
|  |  |  |  |  |  |  | 1056 |  |  | 1056 | ИНТ |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3520 | 0 | 0 | 3520 | Всего |
| 3.11 | Котельная №13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ФБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | РБ |
|  |  |  |  |  |  |  | 1408 |  |  | 1408 | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  | 1056 |  |  | 1056 | СЧИ |
|  |  |  |  |  |  |  | 1056 |  |  | 1056 | ИНТ |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3520 | 0 | 0 | 3520 | Всего |
| 3.12 | Котельная №14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ФБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | РБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3080 |  | 3080 | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2310 |  | 2310 | СЧИ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2310 |  | 2310 | ИНТ |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7700 | 0 | 7700 | Всего |
| 3.13 | Котельная №15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ФБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | РБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1144 |  | 1144 | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 858 |  | 858 | СЧИ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 858 |  | 858 | ИНТ |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2860 | 0 | 2860 | Всего |
| 3.14 | Котельная №16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ФБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | РБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 968 |  | 968 | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 726 |  | 726 | СЧИ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 726 |  | 726 | ИНТ |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2420 | 0 | 2420 | Всего |
| 3.15 | Котельная №17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ФБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | РБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1320 |  | 1320 | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 990 |  | 990 | СЧИ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 990 |  | 990 | ИНТ |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 3300 | Всего |
| 3.16 | Котельная №18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ФБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | РБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 352 | 352 | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 264 | 264 | СЧИ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 264 | 264 | ИНТ |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | 880 | Всего |
| 3.17 | Котельная №19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ФБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | РБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 176 | 176 | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132 | 132 | СЧИ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132 | 132 | ИНТ |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 440 | Всего |
| 3.18 | Котельная №21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ФБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | РБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 176 | 176 | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132 | 132 | СЧИ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132 | 132 | ИНТ |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 440 | Всего |
| 3.19 | Котельная №22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ФБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | РБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 176 | 176 | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132 | 132 | СЧИ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132 | 132 | ИНТ |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 440 | Всего |
| 3.20 | Котельная №23 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ФБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | РБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 176 | 176 | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132 | 132 | СЧИ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132 | 132 | ИНТ |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 440 | Всего |
| 3.21 | Котельная №24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ФБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | РБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 176 | 176 | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132 | 132 | СЧИ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132 | 132 | ИНТ |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 440 | Всего |
| 3.2 | ОАО «Горно-Алтайский ЗЖБИ» |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ФБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | РБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1408 | 1408 | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1056 | 1056 | СЧИ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1056 | 1056 | ИНТ |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3520 | 3520 | Всего |
| 3.3 | ОАО ПКП «Смена» |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ФБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | РБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 352 | 352 | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 264 | 264 | СЧИ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 264 | 264 | ИНТ |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | 880 | Всего |
| 3.4 | ООО «Авторесурс» |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ФБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | РБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 352 | 352 | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 264 | 264 | СЧИ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 264 | 264 | ИНТ |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | 880 | Всего |
| 4 | Замена способа прокладки тепловых сетей с воздушной на подземную. |  |  |  |  |  | 13833 | 13833 | 14135 | 41801 | ФБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | РБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | СЧИ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ИНТ |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13833 | 13833 | 14135 | 41801 | Всего |
| 5 | Замена трубопроводов с целью повышения теплоизоляционных свойств на трубы с пенополимерминеральной изоляции. |  |  |  |  |  | 61250 | 61250 | 61250 | 183750 | ФБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | РБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | СЧИ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ИНТ |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61250 | 61250 | 61250 | 183750 | Всего |
| 5 | Замена тепловых сетей с применением эффективных технологий по тепловой изоляции при переключении нагрузок котельной № 2 на котельную "Ткацкая фабрика" | 4600 |  |  |  |  | 61250 | 61250 | 61250 | 188350 | ФБ |
|  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  | 400 | РБ |
|  |  | 2880,6 |  |  |  |  |  |  |  | 2880,6 | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | СЧИ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ИНТ |
|  |  | 7880,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61250 | 61250 | 61250 | 191630,6,6 | Всего |
| 6 | Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной № 17 к ж/дому по ул. Ушакова, 8 в г. Горно-Алтайске , |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ФБ |
|  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  | 1000 | РБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | СЧИ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ИНТ |
|  |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | Всего |
| 7 | Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК 6/1 до административного здания по ул. Чаптынова, 2 в городе Горно-Алтайске |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ФБ |
|  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  | 1000 | РБ |
|  |  | 119,37 |  |  |  |  |  |  |  | 119,37 | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | СЧИ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ИНТ |
|  |  | 1119,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1119,37 | Всего |
| 8 | Капитальный ремонт сетей отопления и горячего водоснабжения котельной № 10 по ул. Поселковая |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ФБ |
|  |  |  | 3779,6 |  |  |  |  |  |  | 3779,6 | РБ |
|  |  |  | 1648,4 |  |  |  |  |  |  | 1648,4 | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | СЧИ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ИНТ |
|  |  | 0 | 5428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5428 | Всего |
| 9 | Капитальный ремонт тепловых сетей отопления и горячего водоснабжения котельной № 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ФБ |
|  |  |  |  | 1196 |  |  |  |  |  | 1196 | РБ |
|  |  |  |  | 512,57 |  |  |  |  |  | 512,57 | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | СЧИ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ИНТ |
|  |  | 0 | 0 | 1708,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1708,57 | Всего |
| 10 | Приобретение и установка автоматической системы дозирования реагента "Комплексон -6" для осуществления капитального ремонта на теплопунктах №1,2,3,7,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ФБ |
|  |  |  |  | 259 |  |  |  |  |  | 259 | РБ |
|  |  |  |  | 111 |  |  |  |  |  | 111 | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | СЧИ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ИНТ |
|  |  | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | Всего |
| 11 | Монтаж циркуляции ГВС 140 домов однотрубной системой (15 тыс.жителей) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ФБ |
|  |  |  |  |  |  |  | 448 | 448 | 448 | 1344 | РБ |
|  |  |  |  |  |  |  | 298 | 298 | 298 | 894 | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | СЧИ |
|  |  |  |  |  |  |  | 2240,55 | 2240,55 |  | 4481,1 | ИНТ |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2986,55 | 2986,55 | 746 | 6719,1 | Всего |
|  | Все мероприятия | 4600,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136333,0 | 136333,0 | 136635,0 | 413901,0 | ФБ |
|  |  | 2400,0 | 3779,6 | 13455,0 | 0 | 3900,0 | 64004,0 | 448,0 | 448,0 | 88434,6 | РБ |
|  |  | 2999,97 | 1648,4 | 623,57 | 0 | 1000,0 | 30514,0 | 6810,0 | 3642,0 | 47237,94 | МБ |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000,0 | 41190,0 | 4884,0 | 2508,0 | 50582,0 | СЧИ |
|  |  | 89461,0 | 0 | 0 | 0 | 3500,0 | 31288,55 | 7124,55 | 2508,0 | 133882,1 | ИНТ |
|  |  | 99460,97 | 5428,0 | 14078,57 | 0 | 10400,0 | 303329,55 | 155599,55 | 145741,0 | 734037,64 | Всего |

Таблица 32

Сводный перечень инвестиционных проектов развития системы водоснабжения

|  | проект | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017-2021 | 2022-2026 | 2027-2029 | всего |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Модернизация и реконструкция объектов системы водоснабжения |
| 1.1 | Установка частотно-насосного оборудования работающего с переменной нагрузкой на станции повышения давления | 200 |  |  |  |  |  |  |  | 200 | ФБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | РБ |
|  |  | 85,71 |  |  |  |  |  |  |  | 85,71 | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | СЧИ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ИНТ |
|  |  | 285,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285,71 | Всего |
| 1.2 | Установка системы автоматизации системы водоснабжения с установкой частотных приводов на насосных агрегатах, датчиков давления и расхода |  |  |  |  |  |  |  | 100000 | 100000 | ФБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50000 | 50000 | РБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50000 | 50000 | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | СЧИ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ИНТ |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | Всего |
| 1.3 | Реконструкция магистрального трубопровода по ул. Чапаева, пер. Телефонный в г.Горно-Алтайске |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ФБ |
|  |  |  |  |  |  |  | 1252,3 |  |  | 1252,3 | РБ |
|  |  |  |  |  |  |  | 1252,4 |  |  | 1252,4 | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | СЧИ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ИНТ |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2504,7 | 0 | 0 | 2504,7 | Всего |
| 1.4 | Реконструкция существующих сетей системы водоснабжения в г.Горно-Алтайске |  |  |  |  |  | 22525,0 | 22525,0 |  | 45050,0 | ФБ |
|  |  |  |  |  |  |  | 22525,0 | 22525,0 |  | 45050,0 | РБ |
|  |  |  |  |  |  |  | 22525,0 | 22525,0 |  | 45050,0 | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СЧИ |
|  |  |  |  |  |  |  | 22525,0 | 22525,0 |  | 45050,0 | ИНТ |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90100,0 | 90100,0 |  | 180200,0 | Всего |
| 1.5 | Капитальный ремонт водопровода по ул. Ушакова в г.Горно-Алтайске |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ФБ |
|  |  | 600 | 105 |  |  |  |  |  |  | 705 | РБ |
|  |  | 257,14 | 45 |  |  |  |  |  |  | 302,14 | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | СЧИ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ИНТ |
|  |  | 857,14 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1007,14 | Всего |
| 1.6 | Капитальный ремонт водопровода по ул. Ушакова, 6, ул. Промышленная, 6,19,21,23 в г.Горно-Алтайске |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ФБ |
|  |  |  |  | 112,06 |  |  |  |  |  | 112,06 | РБ |
|  |  |  |  | 48,03 |  |  |  |  |  | 48,03 | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | СЧИ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ИНТ |
|  |  | 0 | 0 | 160,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160,09 | Всего |
|  | Капитальный ремонт наружных сетей водопровода по ул. Чорос - Гуркина в г.Горно-Алтайске |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ФБ |
| 1.7 |  |  |  | 2459,31 | 2518,19 | 98,0 |  |  |  | 5075,5 | РБ |
|  |  |  |  | 1053,99 | 1079,22 | 42,0 |  |  |  | 2175,21 | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | СЧИ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ИНТ |
|  |  | 0 | 0 | 3513,3 | 3597,41 | 140,0 | 0 | 0 | 0 | 7250,71 | Всего |
| 1.8 | Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Каясинская в г.Горно-Алтайске |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ФБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | РБ |
|  |  |  | 95,5 |  |  |  |  |  |  | 95,5 | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | СЧИ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ИНТ |
|  |  | 0 | 95,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,5 | Всего |
| 1.9 | Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Космонавтов в г.Горно-Алтайске |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ФБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | РБ |
|  |  |  | 140,7 |  |  |  |  |  |  | 140,7 | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | СЧИ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ИНТ |
|  |  | 0 | 140,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,7 | Всего |
| 1.10 | Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Оконечная в г.Горно-Алтайске |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ФБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | РБ |
|  |  |  | 237 |  |  |  |  |  |  | 237 | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | СЧИ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ИНТ |
|  |  |  | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | Всего |
| 1.11 | Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Поселковая в г.Горно-Алтайске |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ФБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РБ |
|  |  | 235,0 |  |  |  |  |  |  |  | 235,0 | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СЧИ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИНТ |
|  |  | 235,0 |  |  |  |  |  |  |  | 235,0 | Всего |
| 1.12 | Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Горького в г.Горно-Алтайске |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ФБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | РБ |
|  |  |  | 354,0 |  |  |  |  |  |  | 354,0 | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | СЧИ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ИНТ |
|  |  |  | 354,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354,0 | Всего |
| 1.13 | Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Черемшанской в г.Горно-Алтайске |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ФБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | РБ |
|  |  | 84,0 |  |  |  |  |  |  |  | 84,0 | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | СЧИ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ИНТ |
|  |  | 84,0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,0 | Всего |
| 1.14 | Реконструкция водопровода по ул. Алтайская в г.Горно-Алтайске |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ФБ |
|  |  |  |  |  |  | 1035,3 |  |  |  | 1035,3 | РБ |
|  |  |  |  |  |  | 443,7 |  |  |  | 443,7 | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | СЧИ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ИНТ |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1479,0 | 0 | 0 | 0 | 1479,0 | Всего |
| 1.15 | Реконструкция магистрального водопровода по ул. Чаптынова в районе жилого дома № 60 в г.Горно-Алтайске |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ФБ |
|  |  |  |  |  |  | 362,9 |  |  |  | 362,9 | РБ |
|  |  |  |  |  |  | 155,6 |  |  |  | 155,6 | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | СЧИ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ИНТ |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 518,5 | 0 | 0 | 0 | 518,5 | Всего |
| 1.16 | Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Красногвардейская, ул. Партизанская в г.Горно-Алтайске |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ФБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | РБ |
|  |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  | 200,0 | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | СЧИ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ИНТ |
|  |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  | 200,0 | Всего |
| 1.17 | Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Гончарная в г. Горно-Алтайске |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ФБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | РБ |
|  |  |  |  |  |  | 433,0 |  |  |  | 433,0 | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | СЧИ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ИНТ |
|  |  |  |  |  |  | 433,0 |  |  |  | 433,0 | Всего |
| 1.18 | Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул.Больничная в г.Горно-Алтайске |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ФБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | РБ |
|  |  |  |  |  |  | 106,0 |  |  |  | 106,0 | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | СЧИ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ИНТ |
|  |  |  |  |  |  | 106,0 |  |  |  | 106,0 | Всего |
| 1.19 | Капитальный ремонт дюкеров через р. Майма в г. Горно-Алтайске |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ФБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | РБ |
|  |  |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  | 500,0 | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | СЧИ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ИНТ |
|  |  |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  | 500,0 | Всего |
| 2. Строительство новых объектов |
| 2.1 | Строительство наружного водопровода в микрорайоне Пекарский лог в г. Горно-Алтайске |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ФБ |
|  |  | 161,971 | 1000 |  | 1415 | 250 | 8560,289 |  |  | 11387,26 | РБ |
|  |  |  | 1084,5 | 300 | 606,7 | 50 | 3668,69 |  |  | 5709,89 | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | СЧИ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ИНТ |
|  |  | 161,971 | 2084,5 | 300 | 2021,7 | 300 | 12228,979 | 0 | 0 | 17097,15 | Всего |
| 2.2 | Строительство водопровода микрорайона Заимка 53 га в г. Горно-Алтайске |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ФБ |
|  |  |  | 1201,8 |  |  |  |  |  |  | 1201,8 | РБ |
|  |  |  | 554,72 | 47,8 |  |  |  |  |  | 602,52 | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | СЧИ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ИНТ |
|  |  | 0 | 1756,52 | 47,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1804,32 | Всего |
| 2.3 | Строительство водопровода по ул. Бочкаревка, ул. Медовая, ул. Светлая в г. Горно-Алтайске |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ФБ |
|  |  |  | 840,0 | 1000,0 | 800,0 |  | 4078,78 |  |  | 6718,78 | РБ |
|  |  | 126,1 | 385,5 | 428,6 | 342,9 | 77,9 | 1748,1 |  |  | 3109,1 | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | СЧИ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ИНТ |
|  |  | 126,1 | 1225,5 | 1428,6 | 1142,9 | 77,9 | 5826,88 | 0 | 0 | 9827,88 | Всего |
| 2.4 | Строительство водопровода по ул. Лыжная, ул. Некорякова в г. Горно-Алтайске |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ФБ |
|  |  | 1298,7 | 1761,2 | 333,8 |  |  | 535,64 |  |  | 3929,34 | РБ |
|  |  |  | 797,6 | 143,057 |  |  |  |  |  | 940,657 | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | СЧИ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ИНТ |
|  |  | 1298,7 | 2558,8 | 476,857 | 0 | 0 | 535,64 | 0 | 0 | 4869,997 | Всего |
| 2.5 | Строительство водопроводных сетей жилой застройки по ул. Кленовой, пер. Кленовому в г.Горно-Алтайске |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |
|  |  |  |  |  |  | 700,0 | 3218,2 |  |  | 3918,2 | РБ |
|  |  |  |  |  |  | 300,0 | 1379,3 |  |  | 1679,3 | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СЧИ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИНТ |
|  |  |  |  |  |  | 1000,0 | 4597,5 |  |  | 5897,5 | Всего |
| 2.6 | Строительство насосной станции для водоснабжения жилых домов № 10-15 по пер Коксинский в г. Горно-Алтайске |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ФБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | РБ |
|  |  |  | 244,428 | 388,4 |  |  |  |  |  | 632,828 | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | СЧИ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ИНТ |
|  |  | 0 | 244,428 | 388,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632,828 | Всего |
| 2.7 | Строительство повысительной насосной станции с присоединением микрорайона ОПХ и ул. Колхозного лога с присоединением к сети городского водопровода |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ФБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | РБ |
|  |  | 1396,7 | 380,0 | 258,2 |  |  |  |  |  | 2034,9 | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | СЧИ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ИНТ |
|  |  | 1396,7 | 380,0 | 258,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2034,9 | Всего |
| 2.8 | Строительство водопроводных сетей микрорайона Чкаловский лог в г.Горно-Алтайске |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ФБ |
|  |  |  |  |  |  | 450,0 | 14379,68 |  |  | 14829,68 | РБ |
|  |  |  |  |  |  | 200,0 | 6162,72 |  |  | 6362,72 | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | СЧИ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ИНТ |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 650,0 | 20542,4 | 0 | 0 | 21192,4 | Всего |
| 2.9 | Строительство станции очистки воды от Катунского водозабора в г.Горно-Алтайске |  |  |  |  |  | 22500 | 25300 |  | 47800 | ФБ |
|  |  |  |  |  |  |  | 11000 | 12750 |  | 23750 | РБ |
|  |  |  |  |  |  |  | 11500 | 12550 |  | 24050 | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | СЧИ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ИНТ |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 50600 | 0 | 95600 | Всего |
| 2.10 | Строительство водопроводных сетей жилой застройки в районе ул. Лесная поляна в г.Горно-Алтайске |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ФБ |
|  |  | 182,613 |  |  |  |  |  |  |  | 182,613 | РБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | СЧИ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ИНТ |
|  |  | 182,613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182,613 | Всего |
| 2.11 | Строительство водопроводных сетей жилой застройки в районе Заимки 45 га «Яблоневый сад» в г.Горно-Алтайске |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ФБ |
|  |  |  |  |  |  | 1400,0 | 9807,54 |  |  | 11207,54 | РБ |
|  |  |  |  | 1000 |  | 600,0 | 4200,0 |  |  | 5800,0 | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | СЧИ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ИНТ |
|  |  | 0 | 0 | 1000 | 0 | 2000,0 | 14007,54 | 0 | 0 | 17007,54 | Всего |
| 2.12 | Строительство водопроводных сетей жилой застройки по ул. Алагызова, ул.Шелковичная, ул.Долгих с ответвлением на ул. Барнаульскую, ул. Сорова ул. Красная в г. Горно-Алтайске |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ФБ |
|  |  |  |  | 1000 | 1500,0 | 600,0 | 8028,79 |  |  | 11128,79 | РБ |
|  |  |  |  | 428,6 | 614,3 | 130,0 | 2022,41 |  |  | 3195,31 | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | СЧИ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ИНТ |
|  |  | 0 | 0 | 1428,6 | 2114,3 | 730,0 | 10051,2 | 0 | 0 | 14324,1 | Всего |
| 2.13 | Строительство водопроводных сетей жилой застройки ул. Пушкарева, Продольная, Средняя в г. Горно-Алтайске |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ФБ |
|  |  |  | 935 |  |  |  |  |  |  | 935 | РБ |
|  |  | 148,5 | 400,7 | 378,7 |  |  |  |  |  | 927,9 | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | СЧИ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ИНТ |
|  |  | 148,5 | 1335,7 | 378,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1862,9 | Всего |
| 2.14 | Водоснабжение жилой застройки ул. Рассветной, пер. Зыбкий в г. Горно-Алтайске |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ФБ |
|  |  |  |  |  |  | 200,0 | 2105,16 |  |  | 2305,16 | РБ |
|  |  |  |  | 275 |  | 66,7 | 902,2 |  |  | 1243,9 | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | СЧИ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ИНТ |
|  |  | 0 | 0 | 275 | 0 | 266,7 | 3007,36 | 0 | 0 | 3549,06 | Всего |
| 2.15 | Строительство водопроводных сетей микрорайона Дубовая роща в г.Горно-Алтайске |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ФБ |
|  |  |  | 2000 |  |  |  | 2910,28 |  |  | 4910,28 | РБ |
|  |  |  | 2006 | 714,3 |  | 451,4 | 1247,26 |  |  | 4418,96 | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | СЧИ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ИНТ |
|  |  | 0 | 4006 | 714,3 | 0 | 451,4 | 4157,54 | 0 | 0 | 9329,24 | Всего |
| 2.16 | Строительство водопроводных сетей поселка Восточный в г. Горно-Алтайске |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ФБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | РБ |
|  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  | 45 | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | СЧИ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ИНТ |
|  |  | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | Всего |
| 2.17 | Строительство водопроводных сетей ул. Барнаульская и улиц второй зоны (Солнечная, Дружбы, Холмистая) в г. Горно-Алтайске |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ФБ |
|  |  | 1600 |  |  |  |  |  |  |  | 1600 | РБ |
|  |  | 670 |  |  |  |  |  |  |  | 670 | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | СЧИ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ИНТ |
|  |  | 2270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2270 | Всего |
| 2.18 | Строительство водопроводных сетей в г. Горно-Алтайске ул. Колхозная, Депутатская, Старая окраина в г. Горно-Алтайске |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ФБ |
|  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  | 200 | РБ |
|  |  | 638 | 100 | 304,7 |  |  |  |  |  | 1042,6 | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | СЧИ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ИНТ |
|  |  | 637,9 | 300 | 304,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1242,6 | Всего |
| 2.19 | Строительство водопроводных сетей ул. Колхозная, Радлова, Вербицкого в г. Горно-Алтайске |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ФБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | РБ |
|  |  | 213 | 250 | 254,7 |  |  |  |  |  | 717,4 | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | СЧИ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ИНТ |
|  |  | 212,7 | 250 | 254,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717,4 | Всего |
| 2.20 | Строительство водопроводных сетей ул. Луговая, ул. Калинина в г. Горно-Алтайске |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ФБ |
|  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  | 500 | РБ |
|  |  | 525 |  | 214,3 |  |  |  |  |  | 739,3 | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | СЧИ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ИНТ |
|  |  | 525 | 0 | 714,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1239,3 | Всего |
| 2.21 | Строительство водопроводных сетей ул. Рабочая, Ремесленная, Фабричная в г. Горно-Алтайске |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ФБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | РБ |
|  |  | 154 |  |  |  |  |  |  |  | 154 | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | СЧИ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ИНТ |
|  |  | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | Всего |
| 2.22 | Строительство водопроводных сетей в районе Заимки 26,2 га в г.Горно-Алтайске |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |
|  |  |  |  |  |  | 839,7 |  |  |  | 839,7 | РБ |
|  |  |  |  |  |  | 359,9 |  |  |  | 359,9 | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СЧИ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИНТ |
|  |  |  |  |  |  | 1199,6 |  |  |  | 1199,6 | Всего |
| 3. Прочие инвестиции |
| 3.1 | Разработка ПД на "Строительство водопроводных сетей жилой застройки по пер. Островному" и "Строительство эксплуатационной скважины для водоснабжения "Яблоневый сад" |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ФБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | РБ |
|  |  |  | 523 |  |  |  |  |  |  | 523 | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | СЧИ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ИНТ |
|  |  | 0 | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523 | Всего |
|  | ИТОГО | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45025,0 | 47825,0 | 100000,0 | 193050,0 | ФБ |
|  |  | 3843,284 | 8043,0 | 5405,17 | 6233,19 | 5935,9 | 88401,659 | 35275,0 | 50000,0 | 203137,2 | РБ |
|  |  | 4578,15 | 7598,648 | 6238,377 | 2643,12 | 4116,2 | 56608,08 | 35075,0 | 50000,0 | 166857,58 | МБ |
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СЧИ |
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 22525,0 | 22525,0 | 0 | 45050,0 | ИНТ |
|  |  | 8621,034 | 15641,648 | 11643,547 | 8876,31 | 10052,1 | 212559,74 | 140700 | 200000,0 | 608094,38 | Всего |

Таблица 33

Сводный перечень инвестиционных проектов развития системы водоотведения

|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017-2021 | 2022-2026 | 2027-2029 | всего |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство новых объектов водоотведения |
| 1.1 | Строительство цеха механического обезвоживания остатков сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ФБ |
|  |  |  |  |  | 3000 | 40000 |  |  |  | 43000 | РБ |
|  |  |  |  |  | 3000 |  |  |  |  | 3000 | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | СЧИ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ИНТ |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 6000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 46000 | Всего |
| 2 | Реконструкция и модернизация объектов системы водоотведения |
| 2.1 | Реконструкция и модернизация канализационных станций с заменой насосного оборудования на менее энергоемкое с установкой плавного спуска | 50280 |  |  |  |  |  |  |  | 50280 | ФБ |
|  |  | 16124 |  |  |  |  |  |  |  | 16124 | РБ |
|  |  | 5425 |  |  |  |  |  |  |  | 5425 | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | СЧИ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ИНТ |
|  |  | 71829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71829 | Всего |
| 2.2 | Капитальный ремонт дворовых сетей канализации пр. Коммунистический, дома 127,131,133,135,137 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ФБ |
|  |  |  | 315,4 |  |  |  |  |  |  | 315,4 | РБ |
|  |  |  | 135,7 |  |  |  |  |  |  | 135,7 | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | СЧИ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ИНТ |
|  |  | 0 | 451,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451,1 | Всего |
| 2.3 | Капитальный ремонт наружной канализации по пр. Коммунистический, 10,31,34,78,147,151; ул. Чорос-Гуркина, 5,7,68; ул. Поселковая 8, ул. Строителей, 14, ул. Ленкина, 2, пер. Промышленный, 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ФБ |
|  |  |  |  | 473,63 |  |  |  |  |  | 473,63 | РБ |
|  |  |  |  | 202,99 |  |  |  |  |  | 202,99 | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | СЧИ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ИНТ |
|  |  | 0 | 0 | 676,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676,62 | Всего |
| 2.4 | Реконструкция канализационно-насосной станции «Мебельная» в г.Горно-Алтайске |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ФБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | РБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | МБ |
|  |  | 1586,4 |  |  |  |  |  |  |  | 1586,4 | СЧИ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ИНТ |
|  |  | 1586,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1586,4 | Всего |
| 2.5 | Реконструкция канализационно-насосной станции "Трактовая", автоматизация и диспетчеризация ГКНС |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ФБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | РБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | МБ |
|  |  |  | 7769,2 |  |  |  |  |  |  | 7769,2 | СЧИ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ИНТ |
|  |  | 0 | 7769,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7769,2 | Всего |
| 2.6 | Реконструкция существующих коллекторов |  |  |  |  |  | 11900 | 11900 | 11900 | 35700 | ФБ |
|  |  |  |  |  |  |  | 5950 | 5950 | 5950 | 17850 | РБ |
|  |  |  |  |  |  |  | 5950 | 5950 | 5980 | 17880 | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | СЧИ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ИНТ |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23800 | 23800 | 23830 | 71430 | Всего |
| 2.7 | Капитальный ремонт наружной канализации по ул.Чорос-Гуркина, 3; пр. Коммунистический 97,69,33,5,25,23,49 в г.Горно-Алтайске |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ФБ |
|  |  |  |  |  | 619,81 |  |  |  |  | 619,81 | РБ |
|  |  |  |  |  | 265,64 |  |  |  |  | 265,64 | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | СЧИ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ИНТ |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 885,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885,45 | Всего |
| 2.8 | Капитальный ремонт бесхозяйных дворовых сетей канализации жилых домов пр.Коммунистический 27,160,164,168,170,178, ул. Северная 5, в г.Горно-Алтайске |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |
|  |  |  |  |  |  | 751,3 |  |  |  | 751,3 | РБ |
|  |  |  |  |  |  | 322,0 |  |  |  | 322,0 | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СЧИ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИНТ |
|  |  |  |  |  |  | 1073,3 |  |  |  | 1073,3 | Всего |
| 2.9 | Капитальный ремонт канализационных сетей пр.Коммунистический в г.Горно-Алтайске |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ФБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | РБ |
|  |  |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  | 500,0 | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | СЧИ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ИНТ |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,0 | 0 | 0 | 0 | 500,0 | Всего |
| 2.10 | Капитальный ремонт дворовых сетей канализации от ул.Чорос-Гуркина до ул. Комсомольская,7 в г.Горно-Алтайске |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ФБ |
|  |  |  |  |  |  | 187,8 |  |  |  | 187,8 | РБ |
|  |  |  |  |  |  | 80,5 |  |  |  | 80,5 | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | СЧИ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ИНТ |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 268,3 | 0 | 0 | 0 | 268,3 | Всего |
|  | ИТОГО | 50280,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11900,0 | 11900,0 | 11900,0 | 85980,0 | ФБ |
|  |  | 16124,0 | 315,4 | 473,63 | 3619,81 | 40939,1 | 5950,0 | 5950,0 | 5950,0 | 79321,94 | РБ |
|  |  | 5425,0 | 135,7 | 202,99 | 3265,64 | 902,5 | 5950,0 | 5950,0 | 5950,0 | 27811,83 | МБ |
|  |  | 1586,4 | 7769,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9355,6 | СЧИ |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИНТ |
|  |  | 73415,4 | 8220,3 | 676,62 | 6885,45 | 41573,3 | 23800,0 | 23800,0 | 23800,0 | 202201,07 | Всего |

Таблица 33/1

Сводный перечень инвестиционных проектов развития системы утилизации, захоронения, вывоза ТБО

|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017-2021 | 2022-2026 | 2027-2029 | всего |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство новых объектов |
| 1.1 | Проектирование и строительство мусороперерабатывающего цеха |  |  |  |  |  | 25000 | 25000 | 25000 | 75000 | ФБ |
|  |  |  |  |  |  |  | 5000 | 5000 | 5000 | 15000 | РБ |
|  |  |  |  |  |  |  | 5000 | 5000 | 5000 | 15000 | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | СЧИ |
|  |  |  |  |  |  |  | 5000 | 5000 | 5000 | 15000 | ИНТ |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 40000 | 120000 | Всего |
| 1.2 | Строительство скотомогильника |  |  |  | 700 |  |  |  |  | 700 | ФБ |
|  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 150 | РБ |
|  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 150 | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | СЧИ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ИНТ |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | Всего |
| 2 | Реконструкция и модернизация объектов системы водоотведения |
| 2.1 | Рекультивация и ограждение полигона ТБО, подъездные пути и хозяйственную зону |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ФБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | РБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | МБ |
|  |  | 500 |  |  | 2000 |  |  |  |  | 2500 | СЧИ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ИНТ |
|  |  | 500 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | Всего |
| 2.2 | Капремонт подъездных путей к полигону ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ФБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | РБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | МБ |
|  |  | 195 |  |  |  |  |  |  |  | 195 | СЧИ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ИНТ |
|  |  | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | Всего |
| 2.3 | Ликвидация несанкционированных свалок на территории МО «Город Горно-Алтайск» |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ФБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | РБ |
|  |  |  | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 20000 | МБ |
|  |  | 2500 |  |  |  |  |  |  |  | 2500 | СЧИ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ИНТ |
|  |  | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 22500 | Всего |
| 2.4 | Установка контейнеров в водоохраной зоне водных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ФБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | РБ |
|  |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 160 | МБ |
|  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 20 | СЧИ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ИНТ |
|  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 180 | Всего |
| 2.5 | Замена устаревших контейнеров |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ФБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | РБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | МБ |
|  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  | 500 | СЧИ |
|  |  | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 4500 | ИНТ |
|  |  | 1000 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 5000 | Всего |
| 2.6 | Приобретение новых контейнеровозов |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ФБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | РБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | МБ |
|  |  | 15000 | 15000 | 15000 |  |  |  |  |  | 45000 | СЧИ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ИНТ |
|  |  | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | Всего |
|  | ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 25000 | 25000 | 25000 | 75700 | ФБ |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 15150 | РБ |
|  |  | 0 | 2520 | 2520 | 3170 | 3020 | 8020 | 8030 | 8030 | 35310 | МБ |
|  |  | 18520 | 15000 | 15000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50520 | СЧИ |
|  |  | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 5600 | 5600 | 5600 | 19500 | ИНТ |
|  |  | 19020 | 18020 | 18020 | 6620 | 3620 | 43620 | 43630 | 43630 | 196180 | Всего |

Таблица 33/2

Сводный перечень инвестиционных проектов развития системы обеспечения сетевым газом города Горно-Алтайска

|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017-2021 | 2022-2026 | 2027-2029 | всего |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Строительство газовых подводок (вводов) низкого давления к цоколям домовладений |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ФБ |
|  |  |  |  | 7420,338 | 9579,0 | 10000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 116999,338 | РБ |
|  |  |  |  | 4285,720 | 7200,0 | 3000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 41485,72 | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | СЧИ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ИНТ |
|  |  | 0 | 0 | 11706,058 | 16779 | 13000,0 | 39000,0 | 39000,0 | 39000,0 | 158485,058 | Всего |

».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Мэр города Горно-Алтайска			Председатель Горно-Алтайского

городского Совета депутатов

______________ В.А. Облогин		 ___________________Ю.В. Нечаев